建标[2009]88号

2009年工程建设标准规范制订、修订计划

中华人民共和国住房和城乡建设部

二ＯＯ九年

2009年工程建设标准规范制订、修订计划

| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 制订 修订 |  |  | 主 要 内 容 |  | 主 编 部 门 |  | 主编单位及参编单位 |  |  |  | 起 止 年 限 |  |  |  |  | 进度要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工程建设国家标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 埋地钢质管道交流排流保护技术标准 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于管道交流干扰腐蚀防护工程的设计、施工和维护。主要技术内容包括：交流腐蚀可能性的评估，包括：评估指标、测量方法和案例的识别等； 交流干扰与雷电影响的确定，包括：调查与测量的内容、确定的主要参数等；减缓措施，包括：故障和雷电冲击的防护、持续干扰的。 | 中国石油天然气集团公司 |  | 主编单位： 中国石油天然气股份有限公司规划总院 中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司 参编单位： 中国石油天然气管道工程公司 中国电力科学研究院 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 石油天然气地面工程建设项目设计文件编制标准 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建陆上油气田地面建设工程的初步设计。主要技术内容包括：编制要求、编制深度、站场设计、原油、天然气集输与处理、污水处理与供注水、自动控制与仪表工程、防腐保温及阴极保护、通信工程、供配电工程、采暖与通风、总图运输与道路、建筑结构、维修与分析化验、节能专篇、防火专篇、环境保护专篇、安全专篇、职业卫生专篇、组织机构与定员等。 | 中国石油天然气集团公司 |  | 主编单位： 中国石油天然气股份有限公司规划总院 中国石油集团工程设计有限责任公司华北分公司 参编单位： 大庆油田工程有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 工程建设标准体系（石油天然气工程部分） |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于石油地面工程建设领域。主要技术内容包括：石油天然气工程建设标准的总体发展思路、原则、目标、规划，体系组成、体系层次、体系框架，包括现行石油工程建设国家标准、行业标准项目，以及根据实际工程和技术发展需要制定的国家标准和行业标准项目等。 | 中国石油天然气集团公司 |  | 主编单位： 中国石油天然气股份有限公司规划总院 石油工程建设专业标准化委员会 参编单位： 中国石油工程技术研究院 大庆油田工程有限公司 中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司 中国石油天然气管道工程有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 石油天然气处理厂工程建设项目设计文件编制标准 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建陆上天然气处理厂的初步设计。主要技术内容包括：编制要求、编制深度、基本规定、工艺装置工艺部分、辅助生产设计工艺部分、总图运输、自动控制、给排水、供热、供配电、通信、非标设备、建筑、结构、采暖通风和空气调节、说明书、防腐保温、配管、节能节水、消防专篇、环境保护专篇、安全专篇等。 | 中国石油天然气集团公司 |  | 主编单位： 中国石油天然气股份有限公司规划总院 中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司 参编单位： 中油辽河工程有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 石油化工品库设计文件编制标准 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于石油化工品库新建、改扩建工程的设计。主要技术内容包括：基础设计和详细、储运、设备、总图运输、自动控制、电气 、电信、土建、采暖通风、空压空分及锅炉房、分析化验、给排水及消防等。 | 中国石油化工集团公司 |  | 主编单位： 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 参编单位： 中国石油华东设计院 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 石油化工土工防渗工程技术规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于石油化工工程建设中土工防渗透工程的设计、施工与验收。主要技术内容包括：防止生产中产生的废弃物对土壤的渗透而引起污染的方法、材料、设计、施工及验收等内容。 | 中国石油化工集团公司 |  | 主编单位： 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 参编单位： 中国石化集团宁波工程有限公司 广东正升环保工程有限公司 中国寰球工程公司 中国成达工程公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 石油化工用机泵工程设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于石油化工用机泵的工程设计。主要技术内容包括：石油化工用泵的定义、类型（重载荷离心泵、中轻载荷离心泵、转子泵、往复泵、计量泵、无密封泵等）及其确定原则；机泵材料总体确定原则；泵驱动设备的选择方法；机泵冷却和润滑系统的工程设计规定；机泵(含驱动机和辅助设备)仪表和控制要求。 | 中国石油化工集团公司 |  | 主编单位： 中国石化集团上海工程有限公司 参编单位： 中国石化工程建设公司 中国石化集团宁波工程有限公司 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 工业建筑涂装设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于采用钢结构和钢筋混凝土结构的工业建筑物、构筑物进行防火、防腐蚀保护涂装的设计。主要技术内容包括：总则、术语、基层要求、防火涂装设计、防腐蚀涂装设计。 | 中国石油和化工勘察设计协会 |  | 主编单位： 中国石油和化工勘察设计协会 中国寰球工程公司 参编单位： 中国成达工程公司 中国石化集团洛阳石油化工工程公司 中石油华东勘察设计研究院 上海正臣防腐科技有限公司 宜兴市中电节能工程有限公司 张家港顺昌化工有限公司 临海市龙岭化工厂 扬州美涂士金陵特种涂料有限公司 无锡市太湖防腐材料有限公司 阿克苏诺贝尔防护涂料（苏州）有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 钢铁企业煤气储存和输配系统设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建和改建（含易地改建）的钢铁企业煤气储存和输配系统工程设计。主要技术内容包括：总则、术语、煤气柜（总平面布置、煤气柜容积计算、工艺流程选择、煤气柜钢结构设计、密封油性能和要求、橡胶模性能和要求、附属设施配置、过程检测与控制要求、电气设施、辅助设施等）、煤气混合站、煤气加压站、煤气管道（管道材料、管道附件和附属设施、管道加工、焊接及检测、管道试压和防腐、管道绝热和保温、安全及卫生、防火防爆等基本要求、布管要求、安全间距要求、划定压力管道的范围等。 | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 中冶华天工程技术有限公司 参编单位： 中冶赛迪工程技术股份有限公司 中冶南方工程技术有限公司 中冶京诚工程技术有限公司 马钢股份公司 宝山钢铁（集团）公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 冶金矿山排土场设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建和改扩建的冶金矿山排土场工程设计。主要技术内容包括：总则；术语和符号；位置选择；防护距离；排土方式；堆置高度；平台宽度；排土线长度；排土场容积；排土场稳定；复垦；环境保护；节能；排土场用地面积；排土场设计基础资料。 | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 中冶北方工程技术有限公司 参编单位： 中冶长天工程技术有限公司（长沙设计院） 本钢南芬露天铁矿 攀钢矿业公司 尖山铁矿 齐大山铁矿 北京科技大学 东北大学 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 铁合金工艺及设备设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于铁合金专业工艺及设备设计。主要技术内容包括：合理的工艺流程制度，对不同产品的原材料要求、设备造型和数量、能耗指标的确定，不同产品“三废”排放量的确定，产量计算方法各工序占地面积及各层平台标高的确定等。 | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位 中钢集团工程设计研究院有限公司 参编单位： 包头钢铁设计研究院 吉林铁合金设计有限责任公司 吉林机电设备有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 工业企业干式煤气柜安全技术规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于工业企业干式煤气柜安全工程。主要技术内容包括：基本要求、设计安全技术、施工安全技术、验收安全技术、操作和检修安全技术、事故处理。 | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 中冶赛迪工程技术股份有限公司 参编单位： 中冶京诚工程技术有限公司 中国市政工程华北设计研究院 宝山钢铁（集团）公司 鞍山钢铁（集团）公司 云南建工安装股份有限公司 西北凯迪橡胶有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 钢铁渣粉混凝土应用技术规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于钢铁渣粉在混凝土工程中的应用。主要技术内容：总则、术语和符号、一般规定、技术要求、掺钢铁渣粉混凝土的配合比设计及最大掺量、 掺钢铁渣粉混凝土的工程应用。 | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 中冶建筑研究总院有限公司 参编单位： 中国京冶工程技术有限公司 中冶环保新余资源开发有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 钢铁企业余能发电机械设备工程安装与质量验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、扩建和改建工程中，利用高炉煤气余压发电(TRT)，高炉煤气—蒸汽联合循环发电（CCPP)，干熄焦显热回收发电(CDQ)等余能进行发电的机械设备安装工程的安装和质量验收。主要技术内容包括：工艺钢结构工程；煤气透平机系统安装；蒸汽轮机系统安装；燃气轮机系统安装；煤气供给系统安装；余热锅炉系统安装；蒸汽系统安装；疏水管路系统安装；抽汽系统安装；氮气密封系统安装；汽封管路系统安装；调节保安系统安装；化学处理设备及系统安装；安装工程的质量验收。 | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 北京首钢建设集团有限公司 中冶实久建设有限公司 参编单位： 首钢总公司 冶金工业工程质量监督总站首钢监督站 北京诚信监理工程有限公司 中国首钢国际技术工程有限公司 陕西鼓风机厂 中国第十七冶金建设有限公司 天津电力建设公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 挤压钢管工程设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于挤压钢管工程的工艺设计。主要技术内容包括：原料选择、工艺路线、主要设备；车间工艺平面布置和主要起重运输设备；设计的主要技术经济指标。 | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 中冶京诚工程技术有限公司 参编单位： 长城特钢公司 浙江久立不锈钢管股份有限公司 宝钢集团五钢特殊钢分公司 太钢不锈钢公司 北方重工集团公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 有色金属加工机械安装工程施工与质量验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、改建和扩建的有色金属加工机械安装工程的质量验收。主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、设备基础、地脚螺栓和垫板、设备和材料进场，铸造设备安装、轧制设备安装、挤压设备安装、表面处理设备安装、辅助生产设备安装、质量验收等。 | 中国有色金属工业协会 |  | 主编单位： 中国有色工程有限公司 中国十五冶金建设有限公司 参编单位： 中色科技股份有限公司 中国恩菲工程技术有限公司 中国瑞林工程技术有限公司 中国有色金属工业第七冶金建设公司 有色金属工业建设工程质量监督总站 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 铜加工厂设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于铜加工厂的工艺设计。主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、各种铜加工生产工艺规定、MES制造执行系统、车间配置等。 | 中国有色金属工业协会 |  | 主编单位： 中国有色工程有限公司 中色科技股份有限公司 参编单位： 中铝洛阳铜业有限公司 中铝沈阳有色金属加工有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于铝等轻金属冶炼的机械设备安装工程的质量验收。主要技术内容包括：氧化铝机械设备安装、铝电解机械设备安装、铝铸造机械设备安装、炭素机械设备安装的质量验收。 | 中国有色金属工业协会 |  | 主编单位： 中国有色工程有限公司 七冶建设有限责任公司 参编单位： 沈阳铝镁设计研究院 贵阳铝镁设计研究院 中国有色金属工业第六冶金建设公司 十一冶建设有限责任公司 二十三冶金建设有限责任公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 氧化铝厂干法赤泥堆场设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于氧化铝厂干法赤泥堆场设计。主要技术内容包括：堆场选址、堆存规划 、初期坝、子坝、布料、堆场排洪、赤泥回水 、地基处理及防渗、堆场作业、赤泥输送、附属设施。 | 中国有色金属工业协会 |  | 主编单位： 中国有色工程有限公司 贵阳铝镁设计研究院 参编单位： 沈阳铝镁设计研究院 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 有色金属矿山井巷安装工程质量验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于有色金属矿山井巷安装工程质量验收。主要技术内容包括：基本规定、井巷装备安装工程、井筒装备安装工程、机械设备安装工程、电气设备及线路安装工程、设备试运转。 | 中国有色金属工业协会 |  | 主编单位： 中国有色工程有限公司 中国十四冶金建设有限公司 参编单位： 南昌有色冶金设计研究院 长沙有色冶金设计研究院 铜陵中都矿山建设公司 有色金属工业建设工程质量监督总站 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 有色金属矿山井巷工程质量验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于我国境内有色金属矿山井巷工程质量的验收。主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、有色金属矿山井巷工程质量验收的划分、质量验收内容、程序、要求。 | 中国有色金属工业协会 |  | 主编单位： 中国有色工程有限公司 中国十四冶金建设有限公司 参编单位： 南昌有色冶金设计研究院 长沙有色冶金设计研究院 铜陵中都矿山建设公司 有色金属工业建设工程质量监督总站 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 煤矿电气设备安装工程施工与验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建和改建的煤矿电气设备安装工程的施工、验收。主要技术内容包括：总则、术语和符号、基本规定、施工要求、验收规定。 | 中国煤炭建设协会 |  | 主编单位： 中煤第三建设（集团）有限责任公司 江苏华美工程建设集团公司 参编单位： 河南平顶山煤业（集团）建筑安装工程有限责任公司 中煤第一建设公司 中煤第五建设公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 煤矿选煤设备安装工程施工与验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于各类新建、改扩建选煤建设项目设备安装工程施工、验收。主要技术内容包括：总则、术语和符号，选煤设备安装施工，选煤设备安装工程分项、分部、单位工程的划分原则，质量验收的内容、程序、要求等。 | 中国煤炭建设协会 |  | 主编单位： 中煤第三建设（集团）有限责任公司 河南平顶山煤业（集团）建筑安装工程有限责任公司 参编单位： 中煤国际工程集团武汉设计研究院 北京华宇工程设计有限公司 河南平顶山选煤设计研究院 中煤第五建设公司 中煤第一建设公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 煤炭工业矿井抗震设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于抗震设防9度以下地区煤矿矿井设计。主要技术内容包括：场地选择、总平面布置、矿井开采、建筑物与构筑物、地面生产系统与选煤工艺、供配电和通信、给水和供热等。 | 中国煤炭建设协会 |  | 主编单位： 中国煤炭建设协会勘察设计委员会 中煤邯郸设计工程有限责任公司 参编单位： 中煤国际工程集团重庆设计研究院 中煤国际工程集团华宇有限责任公司 唐山开滦勘察设计有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 煤炭工业矿井节能设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于煤矿新建、改建、扩建矿井的节能设计。主要技术内容包括：井田开拓开采节能、矿井通风节能，主要设备节能、电气节能、地面生产系统节能、总平面布置及地面运输、地面建筑节能、给排水与供热通风、环境保护节能、节能评价等。 | 中国煤炭建设协会 |  | 主编单位： 煤炭工业合肥设计研究院 参编单位： 中煤国际工程集团重庆设计研究院 中煤邯郸设计工程有限责任公司 煤炭工业太原设计研究院 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 煤炭工业洗选工程制图标准 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于煤炭工业洗选工程设计制图。主要技术内容包括：制图说明及规定，工程制图及说明图面布置规定等。 | 中国煤炭建设协会 |  | 主编单位： 中国煤炭建设协会勘察设计委员会 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 参编单位： 煤炭工业合肥设计研究院 煤炭工业太原设计研究院 中煤昊翔高新技术有限公司 中煤国际工程集团武汉设计研究院 中煤西安设计工程有限责任公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 煤矿瓦斯抽采工程设计文件编制标准 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建和改扩建的煤矿瓦斯抽采工程设计。主要技术内容包括：总则；术语和符号；煤矿瓦斯抽采工程基本规定；明确各专业的编制内容及深度要求；明确设计附图明细及深度要求等。 | 中国煤炭建设协会 |  | 主编单位： 中煤国际工程集团重庆设计研究院 参编单位： 中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司 中煤西安设计工程有限责任公司 中煤国际工程集团武汉设计研究院 中煤国际工程集团南京设计研究院 煤炭工业合肥设计研究院 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 建筑工程容许振动标准 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于建筑工程中有振动要求的工程设计。主要技术内容包括：各类动力机器设备的容许振动标准、仪器仪表的容许振动标准、振动对建筑物影响的振动标准、振动对人员健康影响的容许振动标准、城市区域环境容许振动标准等。 | 中国机械工业联合会 |  | 主编单位： 中国机械工业集团公司 参编单位： 中国中元国际工程公司 中国联合工程公司 中国汽车工业工程公司 中国兵器工业第五设计研究院 中国电子工程设计研究院 北方设计研究院 国电华北电力设计院 机械工业第六设计研究院 北京市劳动保护研究所 中国铁道科学研究院 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 风力发电工程施工与验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、改建和扩建的陆地风力发电工程。主要技术内容包括：陆地风力发电工程的施工准备、施工交通运输、基础工程施工、风力发电设备安装、工程观测、风电场的调试与试运行、工程验收和施工管理等。 | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 中国长江三峡工程开发总公司 参编单位： 龙源电力集团公司 深圳大学 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 中国水电顾问集团北京勘测设计研究院 长江新能源开发有限公司 武汉大学 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 火力发电厂岩土工程勘察规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、扩建、改建的125MW～1000MW火力发电厂的岩土工程勘察。主要技术内容包括：总则；术语和符号；基本规定；土工程勘察各阶段任务与要求；各类建（构）筑物地段岩土工程勘察要求；专门岩土工程勘查；特殊性岩土；地下水；勘察方法；室内试验；原体试验；岩土工程分析评价；现场检验；现场监测等。 | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 北京国电华北电力工程有限公司 参编单位： 西南电力设计院 中国电力工程顾问集团公司华东电力设计院 中国电力工程顾问集团公司东北电力设计院 中国电力工程顾问集团公司中南电力设计院 中国电力工程顾问集团公司西北电力设计院 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 光伏发电场设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于并网运行和100kW及以上独立运行的光伏发电系统的设计。主要技术内容包括：太阳能资源分析；场址选择及布置；光伏发电系统；建筑与结构；接入系统；电气系统；采暖与通风；给排水；环境保护；劳动安全与工业卫生；抗震；消防等。 | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 上海电力设计院有限公司 参编单位： 中国电子工程设计院 福建钧石能源有限公司 中国科学院电工研究所 北京科诺伟业科技有限公司 上海绿色环保能源有限公司 中环（中国）工程有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 1000kV母线装置施工与验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于1000kV母线装置的施工与验收。主要技术内容包括：总则；术语；管形母线施工；软母线施工；工程验收等。 | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 国网交流工程建设有限公司 参编单位： 中国电力科学研究院 湖北省输变电工程公司 北京送变电公司 山东送变电工程公司 江苏省送变电公司 北京电力建设公司 华北电网有限公司北京超高压公司 河南送变电建设公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 低、中水平放射性核废料处置场岩土工程勘测规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于低、中放射性废物近地表处置场的岩土工程勘测。主要技术内容包括：基本规定、岩土工程勘测各阶段任务与要求、专门岩土工程勘测、水文地质勘测、勘测方法、室内试验、岩土工程分析与评价与报告编制、现场检验与监测。 | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 广东省电力设计研究院 参编单位： 深圳中广核工程设计有限公司 中国核电工程有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 水电水利工程压力钢管安装与验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于水电水利工程中压力钢管预制、安装及验收。主要技术内容包括：总则：技术资料和材料要求、测量工具和基准点的要求；压力钢管预制：包括直管、弯管预制、渐变管预制，岔道预制、伸缩节预制；压力钢管焊接：包括焊接工艺评定、焊工资格、焊接基本规定和工艺要求、焊缝检验、缺陷处理和焊补规定；压力钢管焊后消应处理：包括基本规定、焊后消应处理；压力钢管防腐蚀：包括表面预处理、涂料涂装、涂层质量检查、金属喷涂；质量验收规定。 | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 中国水利水电第七工程局 参编单位： 水电水利规划设计总院 电力工业金属结构设备质量检测中心 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 电力调度中心通信工程设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于电网新建、改建、扩建电力调度通信中心工程。主要技术内容包括：专业机房；通信调度基础支撑平台；通信、调度、自动化、计量、交易等专业机房的天面、地面、墙面等装修；灯光、配电、综合布线等电气；专业机房精密空调、机房环境控制、建筑智能化、专用UPS或-48v直流电源的布置及设置；专业系统；通信系统、自动化调度系统等。 | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 广东省电力设计研究院 参编单位： 待定 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 1000kV输变电工程竣工验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于1000kV输变电工程的启动及竣工验收。主要技术内容包括：总体要求；启动及竣工验收工作的组织和职责；工程竣工验收检查；工程带电启动应具备的条件；工程的系统调式和试运行；工程的移交。 | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 国网交流工程建设有限公司 参编单位： 北京送变电公司 江苏省送变电公司 山东送变电工程公司 华北电网有限公司北京超高压公司 北京电力建设公司 河南送变电建设公司 国网直流工程建设有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 光纤厂工程技术规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于光纤厂的新建、改建工程。主要技术内容包括：光纤厂场地选择条件，一般设计原则；光纤厂全厂工艺区划、光纤拉丝塔工艺布置要求；光纤厂高纯气体的制备；对建筑、结构、暖通空调、电气、通信信息等专业的设计要求；光纤拉丝间净化设计方案的几种选择；对土建、机电安装的施工要求和工程验收。 | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 信息产业部电子工程标准定额站 信息产业电子第十一设计研究院有限公司 参编单位： 长飞光纤有限公司 中国电子系统工程第二建设有限公司 峰火通信股份有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 电子会议系统工程施工与质量验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于电子会议系统工程的施工和验收。主要技术内容包括：总则、术语、工程的施工和工程的验收等。 | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 信息产业部电子工程标准定额站 中国电子科技集团公司第三研究所 参编单位： 深圳市台电实业有限公司 中国电子工程设计院 中国建筑设计院 太极计算机股份有限公司 北京彩讯科技股份有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）工厂设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、改建、扩建薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）工程项目的工艺设计。主要技术内容包括：总则、术语、工艺技术、生产布局、生产环境与动力需求、工艺公用系统、抗震、消防、节能、环保、安全、卫生等。 | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 信息产业部电子工程标准定额站 中国电子工程设计院 参编单位： 信息产业电子第十一设计研究院有限公司 上海电子工程设计研究院有限公司 京东方科技集团股份有限公司 上海广电富士光电材料有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 电子工业纯水系统安装与验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于微电子、液晶显示器、太阳能等行业所需纯水的制造系统的安装、验收。主要技术内容包括：纯水制造站房环境要求（维护结构、地面、消防、通风等要求），系统设备安装（水箱、水泵、过滤器、换热器、渗透设备、反渗透设备、去离子设备、杀菌器、混床、加药设备），系统管道制作安装（不锈钢、PPH、UPVC、Clean-PVC、PVDF管道制作安装），系统电气安装（仪表安装、电线电缆敷设、桥架安装等），系统调试测试（单机试运转、联动调试、水质测试等），竣工验收。 | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 信息产业部电子工程标准定额站 中国电子系统工程第二建设有限公司 参编单位： 无锡华润微电子动力系统工程公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 通信局（站）防雷与接地工程验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于通信局（站）的防雷与接地工程的验收，通信局（站）包括各类通信局、通信站、通信点、主要包括了综合通信楼、交换局、传输局、数据中心、模块局、接入网站、局域网站点、移动通信基站、室外站、边界站、PHS站、卫星地球站、微波站等。主要技术内容包括：总则、术语、随工检验、竣工验收及附录，其核心部分的随工检验和竣工验收。 | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 中国通信建设集团有限公司 参编单位： 华信邮电咨询设计研究院有限公司 河南省城市规划设计研究院有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 网络工程技术规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于互联网、电信运营及企事业单位的IP网络工程设计、施工、验收。主要技术内容包括：总则、术语和符号、网络结构、网络层次、节点设置、网络组织、设备配置原则、机房设计、工程验收前检查（环境检查、安全检查、安装工艺检查、通电测试前的检查、单点检查、全网检测）、工程初验、试运行、工程终验等。 | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 中国移动通信集团设计院有限公司 参编单位： 华信邮电咨询设计研究有限公司 山东省邮电规划设计院有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 电信设备安装工程抗震设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于抗震设防烈度为6度～9度地区的新建电信设备安装工程及在屋顶上或屋顶塔上安装微波天馈线、移动天馈线工程的抗震设计。主要技术内容包括：电信设备安装的抗震设防目标、设计依据、抗震计算、设备安装抗震措施的设计等。 | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 中国移动通信集团设计院有限公司 参编单位： 信息产业部通信设备抗震性能质量监督检验中心 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 通信电源设备安装工程技术规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于通信电源设备安装工程设计、施工、验收。主要技术内容包括：综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网点、宽带接入点、移动通信基站、卫星地球站、光缆中继站、微波站等通信局（站）的通信电源系统的配置、安装、随工检验和竣工验收等。 | 工业和信息化部 |  | 主编单位： 中讯邮电咨询设计院有限公司 中国通信建设集团有限公司 参编单位： 中国联合网络通信有限公司 中通建设股份有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 烧结砖瓦工厂设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、扩建和改造的烧结砖瓦工厂设计。主要技术内容包括：总则，术语，设计规模及依据，厂址选择和总体规划，原料与燃料，生产工艺及设备的一般规定，砖瓦的坯料、烧成，总图运输、建筑结构、电器及自动化、供配电、给水排水、动力等一般规定和设计原则。 | 国家建筑材料工业标准定额总站 |  | 主编单位： 中国建筑材料工业规划研究院 中国建材西安墙体材料设计院 参编单位： 国家建筑材料工业标准定额总站 双鸭山东方墙材工业有限责任公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 建材矿山工程施工与验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、扩建和改建的露天建材矿山和井巷工程的施工与验收。主要技术内容包括：总则、术语、土方工程、爆破工程、采准剥离工程、路基工程、路面工程、涵洞和护坡工程、基坑和管沟工程、溜井及竖井、斜井工程、平硐和硐室工程、辅助工程、工业卫生与安全工程等。 | 国家建筑材料工业标准定额总站 |  | 主编单位： 国家建筑材料工业标准定额总站 中国建筑材料工业规划研究院 参编单位： 中国建材西安墙体材料设计院 中国十五冶金建设有限公司 中国建材建设天津矿山公司 中国建材建设兖州矿山公司 中国水泥协会 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 建材矿山工程建设项目设计文件编制标准 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、扩建、改建的露天建材矿山的安全工程设计。主要技术内容包括：工艺、总图、建筑、结构、消防、废水处理、采暖通风、电气等专业的安全必要规定。 | 国家建筑材料工业标准定额总站 |  | 主编单位： 中国建筑材料工业规划研究院 参编单位： 天津水泥工业设计研究院有限公司 中国凯盛国际工程公司 中材国际工程公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 氨纶工厂设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建和技术改造的氨纶工厂设计。主要技术内容包括：氨纶工厂的工艺设计、工艺设备布置和管道设计、自动控制、电气、总平面布置、建筑结构、采暖通风和空气调节、给排水、动力、防火、抗震、环境保护、能源综合利用、节能减排等。 | 中国纺织工业协会 |  | 主编单位： 中国纺织工业协会 江苏省纺织工业设计研究院有限公司 参编单位： 江苏双良氨纶有限公司 江阴中绿化纤工艺技术有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 化纤工厂验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于各类新建、改、扩建化纤（及化纤原料）生产建设项目的开车试生产及验收。主要技术内容包括：制定开车试运行计划；编制操作手册和安全手册；制订开车方案；组建开车管理机构；落实开车试生产的原材料、备品备件及公用工程的准备计划和供应；制订联动试车和投料试车的安全应急预案；编制最终考核程序及最终文件交付程序等。 | 中国纺织工业协会 |  | 主编单位： 中国纺织工业协会 中国纺织工业设计院 参编单位： 中国纺织勘察设计协会 上海纺织建筑设计研究院 吉林省纺织工业设计研究院 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 医药工业废弃物处理技术规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、扩建和改建的医药工程废弃物处理。主要技术内容包括：总则、术语、废弃物处理技术要求、污染物监测、规范实施与监督等。 | 中国医药工程设计协会 |  | 主编单位： 中国医药集团重庆医药设计院 参编单位： 中国石化上海工程公司 中国医药集团武汉医药设计院 北大方正集团重庆大新药业有限公司 北大方正集团重庆西南合成制药股份有限公司 华北制药集团环境保护研究所 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 医药实验工程术语标准 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于医药实验工程的规划、设计、施工、质量检验、验收。主要技术内容包括：术语的名称、对应的英文名称、定义或释义等。 | 中国医药工程设计协会 |  | 主编单位： 中国石化集团上海工程有限公司 参编单位： 中科院上海药物研究院 上海医药工业研究院 国家新药筛选中心 国家上海新药安全评价研究中心 上海实验动物资源中心 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 医药工业环境保护设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于医药工业建设项目的环境保护设计。主要技术内容包括：设计依据；项目概况；项目污染物及污染源；环境保护的指标和数据；环保的内容和设计要求；污染物排放限值；污染物控制和排放设计；环保措施的制定；绿化设计等。 | 中国医药工程设计协会 |  | 主编单位： 中国石化集团上海工程有限公司 参编单位： 上海市环境科学研究院 华东理工大学 中国医药集团重庆医药设计院 中国医药集团武汉医药设计院 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 医药工业洁净厂房施工与验收规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、改建和扩建的医药工业洁净厂房和有生物学安全要求的特殊生物洁净室的施工、验收。主要技术内容包括：总则；术语和符号；建筑和装修施工；通风和空调设施安装；公用工程设施安装；控制系统安装；污物处理；施工验收等。 | 中国医药工程设计协会 |  | 主编单位： 中国石化集团上海工程有限公司 参编单位： 苏净集团苏州净化空调设备安装有限公司 上海卡斯特环境净化材料有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 制浆造纸厂设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、改建、扩建、技术改造的制浆造纸建设工程的设计。主要技术内容包括：制浆造纸厂的工艺、管道、总平面、建筑、结构、电力、热力及自备热电站、给排水、采暖通风、自控仪表等设计内容，并增加节能减排、清洁生产及污染负荷排放相关规定。 | 中国轻工业勘察设计协会 |  | 主编单位： 中国海诚工程科技股份有限公司 参编单位： 中国中轻国际工程有限公司 中国轻工业长沙工程有限公司 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 中国轻工业南宁设计工程有限公司 中国轻工业成都设计工程有限公司 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 火炸药生产厂房设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于火炸药生产厂房的通用设计，同时适用于火炸药生产厂房的局部扩建及改造的设计。主要技术内容包括：总体设计、建筑结构、建筑材料、电气及通讯、安全指标、给水排水、通风和空气调节、节能技术、防火要求、消防设施等方面的控制要求。重点针对火炸药生产的自身特点和需求，突出安全、环保及节能的技术规定。 | 中国兵器工业集团公司 |  | 主编单位： 中国兵器工业标准化研究所 参编单位： 五洲工程设计研究院 北方设计研究院 山西北方兴安化学工业有限公司 泸州北方化学工业有限公司 辽宁庆阳特种化工有限公司 甘肃银光化工集团有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 航空工业工程设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于各类新建、改建、扩建的航空工业制造厂、专业化厂、修理厂、维修基地建设项目的工程设计。主要技术内容包括：工艺、建筑、总图、结构、电气、弱电、给排水、采暖通风及空气调节、动力、环境保护、节能减排、劳动安全、职业卫生等。 | 中国航空工业集团公司 |  | 主编单位： 中国航空工业规划设计研究院 参编单位： 中国民用航空局 北京飞机维修工程有限公司 广州飞机维修工程有限公司 沈阳飞机工业（集团）有限公司 成都飞机集团工业公司 沈阳黎明发动机（集团）有限公司 西安发动机集团有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 船厂暨有水工构筑物结构改造和加固设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于船厂暨有水工构筑物改造、加固的设计。主要技术内容：码头结构改造设计、船台滑道结构改造设计、船坞结构改造设计、混凝土结构的加固设计。 | 中国船舶工业集团公司 |  | 主编单位： 中国船舶第九设计研究院工程有限公司 参编单位： 待定 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 公路隧道消防技术规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于公路隧道消防设计、施工、验收及维护管理。主要技术内容包括：总则、术语与符号、隧道及附属用房建筑的防火设计、防火构造、防烟排烟和通风、空气调节、消防给水和灭火设施、消防电气、应急救援设计、消防专项工程施工及验收、维护管理和灭火救援。 | 公安部 |  | 主编单位： 公安部四川消防研究所 参编单位： 云南省消防总队 重庆交通科研设计院 中铁西南科学研究院 西南交通大学 北京城建设计研究总院 铁道部第二勘察设计院 中国科学技术大学 清华大学 北京市消防局 四川省消防总队 重庆市消防局 中国建筑西南设计院 四川天府防火材料有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 民用建筑电气防火设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于一般民用建筑内供配电装置、低压配电系统、配电线路、用电设备及特殊场所电气设备和线路中的电气防火设计。主要技术内容：总则、术语、供配电装置、低压配电和控制电器、配电线路、用电设备、接地和等电位联结、特殊场所电气设备和线路等。 | 公安部 |  | 主编单位： 公安部沈阳消防研究所 参编单位： 中国建筑东北设计研究院 中国建筑科学研究院防火所 上海消防总队 浙江消防总队 辽宁消防总队 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 城市消防站设计规范 |  |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、改建、扩建的城市消防站（普通站、特勤站）的建筑设计。主要技术内容包括：总则、术语、总平面设计、业务用房设计、辅助用房设计、训练场地与车道设计、训练设施设计、建筑构造、给水排水、其他设施（采暖、通风和空气调节、防烟与排烟、电气、保温防冻、监控、通信、照明、广播等）等。 | 公安部 |  | 主编单位： 公安部上海消防研究所 参编单位： 公安部消防局 上海市消防总队 江苏省消防总队 黑龙江省消防总队 山东省消防总队 湖北省消防总队 山西省消防总队 上海倍安实业有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 中国中元国际工程公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  | 机井工程技术规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于农业、工业与生活供水机井的建设。主要技术内容包括：地下水资源评价计算方法、机井工程经济评价方法；管井、大口井、辐射井的设计方法；管井、大口井、辐射井的施工技术；机井的修复技术；机井的配套与管理技术。 |  | 水利部 | 主编单位： 中国灌溉排水发展中心 参编单位： 水利部农田灌溉研究所 陕西省地下水管理监测局 中国煤田地质总局水文地质局勘测设计院 河北工程大学 中国水利水电科学研究院 南水北调政策及技术研究中心 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 开发建设项目水土保持监测与评价规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于开发建设项目的水土流失监测。主要技术内容包括：开发建设项目水土保持监测技术内容与方法；监测点的布设和要求；监测设施配套、选择与建设要求；观测方法、步骤；资料分析、整编方法；监测成果上报、评价指标、评价方法等。 |  | 水利部 | 主编单位： 水利部水土保持监测中心 参编单位： 待定 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 小型水电站安全测试与评价规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于装机容量50MW以下（含50MW）各类小型水电站水工建筑物、机电设备及金属结构的安全性能测试和评价。主要技术内容包括：水工建筑物安全测试包括对挡水建筑物、电站厂房、泄水建筑物及引水建筑物等的变形测试、渗流测试、应力应变测试、环境量测试；机电设备安全测试包括水轮发电机、励磁、调速器、主变、电气设备等的安全测试；金属结构安全测试包括拦污栅、闸门、启闭机、压力钢管等的测试。 |  | 水利部 | 主编单位： 水利部农村水电及电气化发展局 参编单位： 待定 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 小水电电网节能改造工程技术规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于小型水力发电的电网进行节能改造的工程设计、施工和验收。主要技术内容包括：节能改造目标、电网的节能改造方案设计、高压配电网、中压配电网 、低压配电网 、无功补偿、调度自动化、配网自动化及通信的施工；工程验收等。 |  | 水利部 | 主编单位： 水利部农村水电及电气化发展局 参编单位： 待定 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 民用建筑工程信报箱设计规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于城乡新建民用建筑及旧房改造工程的信报箱设计。主要技术内容包括：民用建筑工程信报箱的一般设计要求，以及各类信报箱的选型、选址、占地面积、建筑设计要求。 |  | 国家邮政局 | 主编单位： 中国建筑设计研究院 参编单位： 北京邮电大学 |  |  |  | 2009.06～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 粮食钢板筒仓施工与质量验收规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于粮食钢板筒仓的制造、施工安装及验收。 主要技术内容包括：原材料及成品进场、钢板筒仓制做与安装、工艺电气配套设施、分部工程验收。 |  | 国家粮食局 | 主编单位： 郑州粮油食品工程建筑设计院 郑州市第一建筑工程集团有限公司 参编单位： 河南工业大学 国家粮食储备局北京科学研究设计院 国家粮食储备局郑州科学研究设计院 北京煤炭设计研究院 长沙冶金设计研究院 江苏正吕集团有限公司 扬州牧羊集团有限公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 有线电视网络工程施工与验收规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于有线电视系统网络建设工程的施工与工程质量验收。主要技术内容包括：数字化有线电视系统网络的施工及检测标准，质量控制和验收方法、步骤。 |  | 国家广播电影电视总局 | 主编单位： 中广电广播电影电视设计研究院 北京歌华有线电视网络股份有限责任公司 参编单位： 待定 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 建筑边坡工程鉴定与加固技术规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于工业与民用建筑工程、市政工程既有边坡的检测、安全评估、鉴定和加固设计及施工。主要技术内容包括：质量检测方法、安全鉴定方法、边坡加固原则、加固措施及有关要求，加固的程序及要求，加固工程验收要求等。 |  | 重庆市建设委员会 | 主编单位： 广厦重庆第一建筑(集团)有限公司 重庆市设计院 参编单位： 四川省建筑科学研究院 重庆大学 重庆市建筑科学研究院 建设综合勘察研究设计院 中冶集团建筑研究总院 重庆市勘察质量监督总站 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 复合土钉墙基坑支护技术规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于建筑工程中采用复合土钉墙支护的基坑工程设计、施工与验收。主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、设计、施工、监测、质量检查与验收等内容。 |  | 山东省建设厅 | 主编单位： 济南大学 江苏省第一建筑安装有限公司 参编单位： 同济大学 中国科学院武汉力学研究所 济南鼎汇土木工程技术有限公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 铝合金结构工程施工质量验收规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于工业与民用建筑和构筑物的铝合金结构质量验收规范。主要技术内容包括：铝合金结构施工的基本要求；铝合金材料及其相关材料的进场验收、铝合金结构的焊接工程质量的检验、紧固件连接工程质量的检验标准；铝合金结构的预拼装以及组装质量要求；单层及多层铝合金结构的安装质量要求；空间格构铝合金结构的安装质量要求；铝合金面板施工质量要求；铝合金幕墙结构施工质量要求；其他铝合金构筑物施工质量要求；防腐、抗火；铝合金结构子分部工程竣工验收等的质量要求。 |  | 上海市城乡建设和交通委员会 | 主编单位： 上海市第五建筑有限公司 同济大学 参编单位： 上海市建设工程安全质量监督总站 天津经济开发区建设工程管理中心(建设工程质量监督站) 苏州市建设工程质量监督站 上海现代集团建筑设计（集团）有限公司 上海市第二建筑有限公司 苏州二建建筑集团有限公司 山西省建筑装饰工程总公司 广东金刚幕墙工程有限公司 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 上海亚泽金属屋面装饰工程有限公司 上海高新铝质工程股份有限公司 上海精锐国际建筑系统有限公司 浙江中南幕墙股份有限公司 |  |  |  | 2008.12 ～ 2009.12 |  |  |  |  | 2009.06 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 超大面积混凝土地面无缝施工技术规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于工业与民用建筑工程超大面积混凝土地面无缝施工及质量验收。主要技术内容包括：结构及构造优化设计，混凝土原材料优选，混凝土配合比优化设计，跳仓间距的计算确定，施工阶段和使用阶段混凝土开裂验算，工程监测、动态管理，施工质量验收。 |  | 湖南省建设厅 | 主编单位： 中建五局第三建设有限公司 重庆大学 参编单位： 湖南省建设工程质量安全监督总站 湖南有色金属研究院 中建五局有限公司 中建五局土木公司 重庆第三建筑公司 广西第五建筑公司 四川第六建筑公司 陕西省第一建筑工程公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 砌体结构工程施工规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于建筑工程的砖、石、小型砌块、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工工艺、施工安全措施及质量控制要求。主要技术内容包括：砌筑砂浆，砖砌体工程，小砌块砌体工程， 石砌体工程， 配筋砌体工程，填充墙砌体工程，冬期及雨期施工。 |  | 陕西省建设厅 | 主编单位： 陕西省建筑科学研究院 参编单位： 陕西省建筑工程总公司 四川省建筑科学研究院 辽宁省建设科学研究院 天津建工集团总公司 中天建设集团有限公司 中国建筑东北设计研究院 爱舍（上海）新型建材有限公司 爱舍（天津）新型建材有限公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 大体积混凝土温度测控技术规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、改建、扩建建设工程中大体积混凝土工程的内部温度监测和控制。主要技术内容包括：混凝土的热工计算、混凝土升温曲线的建立、混凝土的温控技术及养护方案、测温仪器、测温技术、测温报告。 |  | 陕西省建设厅 | 主编单位： 陕西省建筑科学研究院 浙江海天建设集团公司 参编单位： 中国煤炭科学研究总院 水电部西北勘察设计院 中冶集团建筑科学研究总院 舟山博远科技开发有限公司 中铁二十局集团 云南大学城市学院 交通部第四航务局 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 建设工程施工现场消防安全技术规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于工业与民用建筑工程、城市市政工程和其它封闭式管理的建设工程施工现场消防安全。主要技术内容包括：建设工程施工过程中临时建筑的防火要求；施工现场可燃物存放等防火要求；用火、用电、用气等高温施工作业等的防火要求；施工现场消防设施、逃生避难设施的配置和临时消防给水等要求；临时消防电源技术要求等。 |  | 住房和城乡建设部、公安部 | 主编单位： 中国建筑第五工程局有限公司 中国建筑股份有限公司 参编单位： 北京市消防局 天津市消防局 公安部天津消防研究所 重庆大学 中国建筑科学研究院 中国建筑西南设计研究院 中国建筑一局（集团）有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 中铁建工集团有限公司 同济大学建筑设计研究院 广东工程建设监理有限公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 乡村道路工程技术规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建和改建乡村道路的设计、施工和验收。主要技术内容包括：路基设计，沥青路面及面层设计，水泥路面及面层设计，路基施工，道路工程施工，道路工程质量验收。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 长安大学 参编单位： 西安市市政设计研究院 广州市市政工程设计研究院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 城市绿地系统规划规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于城市及城市分区各层面绿地系统的规划。主要技术内容包括：市域绿地系统规划；市区绿地系统规划；各类城市绿地布置；住区绿地体系规划；绿地相关设施；近期绿地建设。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 上海同济城市规划设计研究院 参编单位： 上海市绿化和市容管理局 上海市园林绿化设计院 杭州园林设计院有限公司 中国城市规划设计研究院 北京市城市规划设计研究院 上海市城市规划设计研究院 广州市园林设计院 天津市园林规划设计院 南京市园林规划设计院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 城市轨道交通客流预测规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于城市轨道交通规划设计、工程可行性研究及运营管理不同阶段对客流的预测。主要技术内容包括：城市轨道交通客流预测工作阶段的划分；不同阶段客流预测的内容及深度要求；城市轨道交通客流预测的依据及基础工作要求；不同预测阶段的成果要求；客流指标及主要预测参数的定义。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 北京交通发展研究中心 参编单位： 待定 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 城市轨道交通试运营标准 |  |  |  | 制订 |  | 适用于城市轨道交通建设项目投入运营前的试运营、工程验收和技术评估。主要技术内容包括：试运营基本条件、技术指标；试运营状态的评价；工程投入运营前各专项审查内容的规定、验收要求、验收方法、验收指标；工程运营的指标和评估方法、评估程序等。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 上海市交通运输和港口管理局 参编单位： 上海申通轨道交通研究咨询有限公司 上海申通地铁集团有限公司 上海铁路城市轨道交通设计研究院 北京地铁建设有限公司 上海隧道工程轨道交通设计研究院 广州地铁建设有限公司 上海城市交通设计研究院 南京地铁建设有限公司 重庆地铁建设有限公司 天津地铁建设有限公司 大连地铁建设有限公司 上海地铁运营有限公司 上海现代轨道股份有限公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 建设项目实施工程建设标准评价标准 |  |  |  | 制订 |  | 适用于对各类建设工程项目各个阶段实施工程建设标准进行评价。主要技术内容包括：评价指标；评价方法；确定评价结论的方法；改进措施。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 住房和城乡建设部标准定额研究所 参编单位： 新疆生产建设兵团建设（环保）局 哈尔滨工业大学 中国建筑总公司 中国建筑技术集团有限公司 广东省建筑科学研究院 中国建筑标准设计研究院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 地基基础施工规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于建筑工程的地基基础工程施工。主要技术内容包括：拟分地基和基础两大部分。地基部分含天然地基和人工地基（预加固处理地基与复合地基），较多展开人工地基中各种地基处理方法的施工要点；基础部分含浅基础形式、深基础形式（桩基础及桩筏桩箱基础等、沉井沉箱等）及基坑工程（含多种基坑支护形式的施工要点，增加必要的施工构造及信息化施工内容，并涵盖质量检测与施工监测等内容。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 上海建工（集团）总公司 上海市基础工程公司 参编单位： 上海市第二建筑有限公司 上海市第四建筑有限公司 上海市机械施工有限公司 中建八局 上海现代建筑设计（集团）有限公司 中港三航设计研究院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 重型结构和设备整体提升技术规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于大型建筑结构、大型化工设备、船厂龙门吊整体提升的设计与施工。主要技术内容包括：总则、术语和符号、基本规定、重型建筑结构整体提升的结构系统、大型龙门起重机整体提升的结构系统、计算机控制液压提升系统。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 上海建工股份有限公司 同济大学 参编单位： 上海同新机电控制技术有限公司 上海鼎启特种设备安装工程有限公司 上海市机械施工有限公司 上海宝冶建设有限公司工业安装分公司 上海同济宝冶建设机器人有限公司 同济大学建筑设计研究院 江苏华能建设工程集团有限公司 上海港机重工有限公司 中船第九设计研究院工程有限公司 柳州欧维姆机械股份有限公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 预制组合立管技术规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于高层、超高层结构建筑的管井中预制组合立管的施工，以及密集的水平管架施工。主要技术内容包括：预制组合立管的分类与规格，技术要求、原材料， 管道补偿、管道荷载计算，管架强度、管架挠度计算，预制组合立管的加工、制作， 预制组合立管的技术性能，预制组合立管的运输，预制组合立管的安装，预制组合立管的质量检验。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中建三局第一建设工程有限责任公司 同济大学 参编单位： 清华大学 上海现代设计集团 华东建筑设计研究院有限公司 北京建工集团有限责任公司 中国机械工业建设总公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 绿色办公建筑评价标准 |  |  |  | 制订 |  | 适用于机关和企事业办公建筑以及功能相近的办公建筑的评价。主要技术内容包括：总则；术语；基本规定与评价方法；节地；节能；节水；节材；室内环境与室外环境。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 住房和城乡建设部科技发展促进中心 参编单位： 中国建筑科学研究院 上海市建筑科学研究院 清华大学 中国城市规划设计研究院 中国建筑材料科学研究院 中国建筑工程总公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 建筑节能基本术语标准 |  |  |  | 制订 |  | 适用于建筑节能领域。主要技术内容包括：基本术语，对于建筑节能领域通用的基本概念进行统一和解释。对建筑节能相关领域涉及到的专业术语进行统一和解释，如室内环境、建筑物热工、围护结构、建筑物采暖领域、空调、通风等领域、输配网络、监测控制等建筑节能方面的使用术语进行统一和解释。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 住房和城乡建设部科技发展促进中心 参编单位： 中国建筑科学研究院 中国建筑设计院 重庆大学 清华大学 上海建筑科学研究院 北京建筑工程学院 浙江理工大学 仲恺农业工程学院人工环境与控制研究所 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 可再生能源建筑应用工程评价标准 |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、扩建和改建民用建筑中应用可再生能源系统的综合评价。主要技术内容包括：太阳能热利用系统评价，太阳能光伏系统评价，地源热泵系统评价，可再生能源建筑应用的指标等级、评价报告等。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国建筑科学研究院 住房和城乡建设部科技发展促进中心 参编单位： 上海市建筑科学研究院 深圳市建筑科学研究院 辽宁省建设科学研究院 四川省建筑科学研究院 甘肃省建筑科学研究院 河南省建筑科学研究院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 高耸与复杂钢结构检测与鉴定技术标准 |  |  |  | 制订 |  | 适用于高耸、大型、复杂钢结构的可靠性检测与鉴定。主要技术内容包括：在建和既有的高耸、大型、复杂钢结构构件及其连接的检测、鉴定方法与评定标准；在建和既有的高耸、大型、复杂钢结构完整性和整体稳定性的检测、鉴定方法与评定标准；有损伤或缺陷的钢结构构件计算模型和实用验算方法。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 同济大学 中天建设集团有限公司 参编单位： 中南建筑设计院 清华大学 重庆大学 中冶集团建筑研究总院华东分院 上海冠达尔钢结构有限公司 湖南大学 武汉大学 西安建筑科技大学 东南大学 太原理工大学 兰州理工大学 上海市机械施工有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 上海宝冶工程技术公司 江苏沪宁钢机股份有限公司 上海建科建设监理咨询有限公司 江苏永益铸管股份有限公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 工程造价术语标准 |  |  |  | 制订 |  | 适用于建设工程造价及其相关领域。主要技术内容包括：建设工程造价术语。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国建设工程造价管理协会 国家建筑材料工业标准定额总站 参编单位： 待定 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 城市轨道交通建设项目管理规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于城市轨道交通工程建设的项目管理。主要技术内容包括：工程建设管理模式，工程实施计划与建设过程管理，工程招标与采购管理，工程勘察设计管理，工程质量管理，工程合同管理与费用管理，工程环境影响控制及环境保护管理，工程安全与文明施工管理，工程系统接口管理和联调等。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国土木工程学会 北京城建设计研究总院有限公司 参编单位： 南京地下铁道有限责任公司 北京市轨道交通建设管理有限公司 广州市地下铁道总公司 北京交通大学 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 盐渍土地区建筑技术规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于西北干旱地区和滨海相的盐渍土中涉及到的与各类工程建设有关的问题。主要技术内容包括：盐渍土的勘察与评价；盐渍土地基的设计；特殊项目应关注的盐渍土问题；盐渍土地基的施工。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 合肥工业大学 参编单位： 中国建筑科学研究院 交通部规划设计院 中国石油天燃气总公司管道设计院 新疆公路学会 铁道部第一设计院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 建筑机电工程抗震设计规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、改建和扩建的民用建筑机电工程的抗震设计。主要技术内容包括：给水排水、消防管道的设置、与结构主体的连接要求，抗震支、吊架的设置等；风道的设置、与结构主体的连接要求，抗震支、吊架的设置等；电缆桥架的设置、与结构主体的连接要求，抗震支、吊架的设置等。管道与设备的连接要求。构件的设计。地震作用和构件结构抗震验算。机电设备房的抗震要求等。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国建筑设计研究院 参编单位： 深圳市置华器材有限公司 中国建筑东北设计研究院 深圳市华森建筑与工程设计顾问有限公司 中国建筑西北设计研究院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于国内城市轨道交通关于安全防范系统的规划、建设、运营安全管理和公共安全管理的各个阶段。主要技术内容包括：视频监控系统；入侵报警系统；出入口控制系统；电子巡查系统；炸药探测系统；有毒气体探测系统；放射性物品探测系统；易燃易爆化学物品探测系统。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 公安部第三研究所 参编单位： 上海市公安局城市轨道交通分局 上海市公安局技防办 上海申通轨道交通研究咨询有限公司 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 上海安达泰报警网络服务有限公司 同济大学铁道与城市轨道交通研究院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 压缩天然气供应站设计规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、改建、扩建的工作压力不大于25.0MPa（表压）压缩天然气供应站工程的设计。主要技术内容包括：压缩天然气储备站、压缩天然气加气站和压缩天然气瓶组供应站等的设计。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国市政工程华北设计研究总院 参编单位： 中国市政工程西南设计研究院 北京燃气集团 北京煤气热力工程设计院有限公司 港华投资有限公司 新奥燃气控股有限公司 深圳燃气集团有限公司 重庆燃气（集团）有限责任公司 建设部沈阳煤气热力研究设计院 深圳市燃气工程设计公司 长春燃气热力设计研究院有限责任公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 液化石油气厂站设计规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于液化石油气供应工程设计。主要技术内容包括：液化石油气供应基地（包括：储存站、储配站和灌装站）的设计；气化站、混气站、瓶组气化站的设计；瓶装液化石油气供应站设计。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国市政工程华北设计研究总院 参编单位： 深圳燃气集团有限公司 港华投资有限公司 新奥燃气控股有限公司 广东燃气协会 北京燃气集团 上海燃气集团有限公司 北京煤气热力工程设计院有限公司 建设部沈阳煤气热力研究设计院 广州市煤气公司 公安部天津消防科学研究所 长春燃气热力设计研究院有限责任公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  | 建筑施工安全技术统一规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于建筑工程施工活动中安全技术管理和技术措施的规范化，以及安全技术编制、使用、检查与验收。主要技术内容包括：安全技术及其检查验收的划分；施工安全组织与管理；安全技术管理体系；施工现场安全技术保证体系；安全技术措施；施工安全专项方案；安全技术交底；安全技术资料管理等。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 江苏省建筑工程管理局 参编单位： 江苏省建工集团有限公司 江苏扬建集团有限公司 江苏省聚峰建设集团有限公司 江苏苏中建设集团股份有限公司 东南大学 南京工业大学 南京市建筑安全生产监督站 扬州市建筑安全监测站 常州市建筑业安全监督站 江苏省安全与设备管理协会 北京市住房和城乡建设委员会 上海市建设工程安全质量监督总站 山东省建筑施工安全监督站 |  |  |  | 2009.01 ～ 2010.06 |  |  |  |  | 2009.08 征求意见稿 2010.02 送审稿 2010.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无障碍设计规范 |  |  | 制订 | 适用于各类新建、扩建和改建的城市环境、城市道路、房屋建筑及相应设施，以及有残疾人生活与工作场所的无障碍设计。主要技术内容包括：城市无障碍规划与环境设计；居住区无障碍设计；各种类型建筑物无障碍设计；交通无障碍设计；无障碍信息与标识。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 北京市建筑设计研究院 参编单位： 北京市残疾人联合会 北京市市政工程设计研究总院 北京市城建设计研究总院有限责任公司 中国建筑标准设计研究院 上海市市政规划设计研究院 清华大学建筑学院 西安市建筑设计研究院 广州市建筑设计院 |  |  |  |  | 2009.05～2010.05 |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.02 送审稿 2010.05 报批稿 |
|  |  |  | 公园设计规范 |  |  | 制订 |  | 适用于新建、改建、扩建的公园设计。主要技术内容包括：调整不同类型公园总体设计、详细设计以及内容、规模、用地比例核设施的技术要求等。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 北京市园林绿化局 参编单位： 北京市园林古建设计研究院 城市建设研究院风景所 上海市园林设计院 广州园林建筑规划设计院 杭州园林设计院有限公司 重庆市园林建筑规划设计院 乌鲁木齐市园林设计研究院有限责任公司 苏州园林设计院有限公司 沈阳市园林规划设计院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 城市轨道交通防水工程施工与质量验收规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于新建、改建轨道交通土建工程防水施工质量的验收。主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、地下结构防水工程、高架区间桥面防水工程、屋面防水工程、厕浴间防水工程、注浆工程等。 | 住房和城乡建设部 |  | 主编单位： 北京城建科技促进会 北京市城建设计研究院 参编单位： 北京交通大学 中铁十六局集团公司 北京地铁监理公司 捷高科技（苏州）公司北京分公司 北京圣洁防水材料有限公司 北京东方雨虹防水技术有限公司 北京泰华美邦建材有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  |  | 城市轨道交通隧道工程施工与质量验收规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用于我国轨道交通隧道工程施工过程质量、风险的控制与验收。主要技术内容包括：总则、术语、隧道工程施工、隧道工程验收等。 | 住房和城乡建设部 |  | 主编单位： 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京城建科技促进会 参编单位： 北京交通大学 中铁十六局集团公司 北京地铁监理公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  |  | 复合地基技术规范 |  |  |  | 制订 |  | 适用建筑工程、交通工程、水利工程、市政工程、机场工程等的复合地基设计、施工和验收。主要技术内容包括：水泥搅拌桩复合地基、旋喷桩复合地基、灰土桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基、挤密砂石桩复合地基、石灰桩复合地基、强夯置换碎石墩复合地基、低强度桩复合地基、钢筋混凝土桩复合地基、长短桩复合地基、桩网复合地基等型式复合地基设计、施工、检测和检验。 | 住房和城乡建设部 |  | 主编单位： 浙江大学建筑工程学院 浙江中南建设集团有限公司 参编单位： 同济大学 天津大学 长安大学 山西理工大学 福建省建科院 陕西省建科院 铁道部科学研究院深圳分院 浙江省建筑设计研究院 杭州市建筑设计研究院有限公司 华东勘测设计研究院 杭州市勘测研究院 广厦建设集团有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.12 |  |  |  | 2010.09 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.12 报批稿 |  |  |
|  |  |  | 建筑模数协调标准 （替代GBJ2-86、GB/T50100-2001） |  |  | 修订 |  | 适用于一般民用建筑。主要技术内容包括：建筑模数和模数协调原则，以及确定建筑物、构配件、组合件的尺度和位置和需要采用的一般原理和规定。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国建筑标准设计研究院 中国建筑设计研究院 参编单位： 燕山石油化学总公司设计院 同济大学 东南大学 中国建筑东北设计院 陕西省建筑设计院 湖北工业建筑设计院 武汉煤矿设计研究院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 木结构设计规范 GB50005-2003（2005年版） |  |  | 修订 |  | 适用于建筑工程中承重木结构的设计。主要技术内容包括：木材材质分等及强度等级；胶合木结构设计要求；轻型木结构设计要求；金属齿板连结设计要求；木结构建筑防火设计要求；木结构防腐防虫设计要求。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国建筑西南设计研究院有限公司 四川省建筑科学研究院 参编单位： 重庆大学 四川大学 哈尔滨工业大学 同济大学 中国林科院木材研究所 公安部四川消防研究所 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑结构荷载规范 GB50009-2001（2006年版） |  |  | 修订 |  | 适用于房屋建筑及一般构筑物的结构设计。主要技术内容包括：总则；术语和符号；荷载分类和荷载效应组合；楼面和屋面活荷载；吊车荷载；雪荷载；风荷载。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国建筑科学研究院 参编单位： 同济大学 中国建筑设计研究院 北京市建筑设计研究院 航空工业设计院 哈尔滨工业大学 上海现代设计集团 中国建筑西南设计研究院 中国建筑中南设计研究院 浙江省建筑设计研究院 中国气象科学研究院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 冷弯型钢结构技术规范 （替代 GB50018-2002） |  |  | 修订 |  | 适用于建筑工程的冷弯薄壁、厚壁型钢结构的设计与施工。主要技术内容包括：材料、基本设计规定、构件的计算、连接的计算与构造、压型钢板、檩条与墙梁屋架、刚架制作、安装和防腐蚀。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中南建筑设计院 参编单位： 同济大学 深圳大学 西安建筑科技大学 哈尔滨工业大学 武汉大学 湖南大学 兰州大学 厦门华侨大学 中国建筑标准设计研究院 浙江杭萧钢结构股份有限公司 浙江精工钢结构有限公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 厂矿道路设计规范 GBJ22-87 |  |  | 修订 |  | 适用于厂矿区道路工程。主要技术内容包括：厂矿区道路工程的各专业设计技术要求。 |  | 交通部 | 主编单位： 中交公路规划设计院有限公司 参编单位： 长安大学 重庆交通大学 中国核工业集团第四设计研究院 中国兵器工业集团第五设计研究院 东北内蒙古煤炭工业联合公司 沈阳煤炭设计院 宝钢设计院 首钢设计院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑采光设计标准 GB/T50033-2001 |  |  | 修订 |  | 适用于各类建筑的采光设计、采光计算及工程检测。主要技术内容包括：采光系数；采光质量；采光计算；工程设计、检测。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国建筑科学研究院 参编单位： 清华大学 中国建筑设计研究院 北京科博华建材有限公司 南玻集团 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 工业企业噪声控制设计规范 GBJ87-85 |  |  | 修订 |  | 适用于新建、改建、扩建与技术改造的工业企业中的噪声（脉冲声除外）控制设计。主要技术内容包括：工业企业噪声控制设计标准、工业企业总体设计中的噪声控制、隔声设计、消声设计、吸声设计、隔声设计。 |  | 北京市规划委员会 | 主编单位： 北京市劳动保护科学研究所 参编单位： 北京城建科技促进会 中国科学院声学研究所 中国建筑科学研究院 中国建筑设计研究院 天津水泥工业设计研究院有限公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 膨胀土地区建筑技术规范 GBJ112-87 |  |  | 修订 |  | 适用于膨胀土地区建（构）筑物的工程地质勘察、设计、施工和维护管理。主要技术内容包括：勘察；设计（包括一般规定、地基计算、总平面设计、基础埋深、地基处理、建筑和结构与管道等）；施工（地基基础施工、建（构）筑物结构施工）；维护和管理。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国建筑科学研究院 参编单位： 总后营房部设计院 广西华蓝设计（集团）有限公司 个旧市建委设计室 云南省设计院 中国有色昆明勘察院 中航勘察设计研究院 湖北省综合勘察设计研究院 广西大学 中国中铁二院工程集团有限责任公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土外加剂应用技术规范 GB50119-2003 |  |  | 修订 |  | 适用于混凝土用化学外加剂在混凝土工程中的应用。主要技术内容包括：常温用混凝土外加剂，夏季用混凝土外加剂， 冬季用混凝土外加剂，预制混凝土用外加剂，喷射混凝土用外加剂， 水下不分散混凝土用外加剂，防水混凝土用外加剂，混凝土外加剂对胶凝材料的适应性检测方法。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国建筑科学研究院 参编单位： 中国建筑材料科学研究总院 江苏博特新材料有限公司 同济大学 北京市建筑材料质量监督检验站 北京城建亚东混凝土有限责任公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 工业企业噪声测量规范 GB50122-88 |  |  | 修订 |  | 适用于工业企业生产环境、非生产环境与厂界的稳态噪声和除脉冲噪声以外的非稳态噪声测量。主要技术内容包括：使用噪声发射值和照射值来反映和评价工作岗位上的噪声水平；机械设备的噪声发射值的测量方法；作业人员受机械设备噪声照射的测量方法；非生产环境的噪声测量方法。 |  | 北京市规划委员会 | 主编单位： 北京市劳动保护科学研究所 参编单位： 待定 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 道路工程术语标准 GBJ124-88 |  |  | 修订 |  | 适用于公路、城市道路、乡村道路及林区道路、厂矿道路、港区道路、开发区道路等特定区域的道路工程。主要技术内容包括：适用范围内所涵盖的通用、专用术语。 |  | 交通部 | 主编单位： 中交公路规划设计院有限公司 北京市市政工程设计研究总院 参编单位： 中交水运规划设计院有限公司 上海市政设计研研究总院 黑龙江林业设计院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 砌体基本力学性能试验方法标准 GBJ129-90 |  |  | 修订 |  | 适用于各类砌体抗压试验、抗剪试验和抗弯试验。主要技术内容包括：对砌体试件的砌筑和试验步骤作统一规定。 |  | 四川省建设厅 | 主编单位： 四川省建筑科学研究院 参编单位： 湖南大学 辽宁省建筑科学研究院 重庆市建筑科学研究院 西安建筑科技大学 山东省建筑科学研究院 江苏省建筑科学研究院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006 |  |  |  | 修订 |  | 适用于新安装的500kV及以下电压等级、按照国家相关出厂试验爆炸试验合格的电器设备交接试验。主要技术内容包括：同步发电机及调相机；直流电机；中频发电机；交流电动机；电力变压器等。按一些采标内容中，最新修订发布实施的标准中规定的试验项目、试验标准进行修订；对少数不便于操作的条款进行修改；纠正勘误。 | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 中国电力科学研究院 参编单位： 安徽省电力科学研究院 国网电力科学研究院 广东省电力试验研究院 山东电建一公司 天津电力建设公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |
|  |  |  | 采暖通风与空气调节术语标准 GB50155-92 |  |  | 修订 |  | 适用于工业与民用建筑物的采暖通风、空气调节、制冷、洁净等工程的设计、施工、运行、管理。本次修订将在原标准的基础上，将原标准发布以后本专业相关标准规范中的术语和释义进行增补，并对近年来出现的技术名词概念进行科学合理的定义后适当收录。同时适当收录一些有助于工程实践的相关专业术语。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 亚太建设科技信息研究院 中国建筑设计研究院 参编单位： 北京市建筑设计研究院 中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院 中国中元国际工程公司 现代建筑设计集团 中国建筑西南设计研究院有限公司 北京建筑工程学院 仲恺农业工程学院人工环境与控制研究所 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 道路工程制图标准 GB50162-92 |  |  | 修订 |  | 适用于公路、城市道路、乡村道路及林区道路、厂矿道路、港区道路、开发区道路等特定区域的道路。主要技术内容包括：适用范围内道路工程的各阶段设计、标准设计和竣工的制图。 |  | 交通部 | 主编单位： 中交公路规划设计院有限公司 参编单位： 北京跨世纪软件技术有限公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 工程摄影测量标准 GB50167-92 |  |  |  | 修订 |  | 适用于城镇、工矿企业、交通运输、能源等工程建设的勘察、设计和施工，以及生产（运营）阶段通用性摄影。主要技术内容包括：总则；控制测量；航空摄影测量；地面摄影测量；数字地面模型；非地形摄影测量；工程遥感；附录。 | 中国有色金属工业协会 |  | 主编单位： 中国有色金属工业西安勘察设计研究院 参编单位： 深圳市勘察测绘院有限责任公司 建设综合勘察研究设计院 宁波冶金勘察设计研究股分有限公司 湖南省电力勘测设计院 西安长庆科技工程有限责任公司 西北电力设计院 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 国电华北电力设计院工程有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |
|  |  |  | 电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范 GB50173-92 |  |  |  | 修订 |  | 适用于35kV及以下架空电力线路新建工程的施工及验收。主要技术内容包括：原材料及器材检验；电杆基坑及基础埋设；电杆组立及绝缘子安装；拉线安装；导线架设；10kV及以下架空电力线路上的电气设备；接户线；接地工程；工程交接验收；绝缘导线施工及验收；合成绝缘子施工及验收；钢管杆验收安装标准；铜铝端子压接工艺标准等。 | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 中国电力科学研究院 参编单位： 北京供电局 上海供电局 大连供电局 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |
|  |  |  | 民用建筑热工设计规范 GB50176-93 |  |  | 修订 |  | 适用于民用建筑的热工设计。主要技术内容包括：建筑热工设计要求，建筑围护结构的保温设计，建筑围护结构的隔热设计，建筑围护结构的防潮设计，透明围护结构（玻璃幕墙、窗、天棚等）的保温隔热设计等等。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国建筑科学研究院 参编单位： 中国建筑西南设计研究院 西安建筑科技大学 广东省建筑科学研究院 华南理工大学 福建省建筑科学研究院 广州市建筑科学研究院 重庆大学 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 建设工程施工现场供电安全规范 GB50194-93 |  |  |  | 修订 |  | 适用于一般工业与民用建设工程，电压在10kV及以下的施工现场供用电设施的设计、施工、运行及维护。主要技术内容包括：发电设施、变电设施、配电设施；架空配电线路及电缆线路；接地保护及防雷保护；常用电气设备；特殊环境；照明；安全技术管理等。 | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 中国电力科学研究院 参编单位： 北京电力建设公司 天津电力建设公司 冶金部自动化研究院 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |
|  |  |  | 有线广播电视网络设计规范（替代 GB50200-94） |  |  | 修订 |  | 适用于新建、改扩建的城市有线广播电视网络的工程设计，包括HFC网络工程、SDH/WDM传输网络工程和城域IP交换网络工程。主要技术内容包括：HFC网络设计要求；IP交换网络设计要求；SDH传输网设计要求；WDM传输网设计要求；网络管理；网络总前端和分前端。 |  | 国家广播电影电视总局 | 主编单位： 中广电广播电影电视设计研究院 武汉市广播电视局 参编单位： 待定 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 土方与爆破工程施工及验收规范 GBJ201-83 |  |  | 修订 |  | 适用于工业与民用建筑的土方与爆破工程的施工及验收。 主要技术内容包括：土方工程的排水、降水、挖方、填方基坑（槽）和管沟、雨季施工、冬季施工及边坡加固等；爆破工程的起爆方法、一般爆破及其他爆破等施工技术要求。 |  | 四川省建设厅 | 主编单位： 四川华西集团有限公司 四川省建筑机械化工程公司 参编单位： 四川省场道工程有限公司 四川省建筑科学研究院 西南交通大学 西华大学 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 |  |  | 修订 |  | 适用于建筑给水排水及采暖工程施工质量验收。主要技术内容包括：供热计量，室温调控，管网平衡，水泵调速，热源自控，给排水节约技术与控制技术等的验收方法和要求。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 住房和城乡建设部标准定额研究所 参编单位： 中国建筑科学研究院 沈阳市建委 沈阳山盟建设集团公司 辽宁省建筑设计研究院 中国建筑东北设计研究院 沈阳北方建设集团公司 哈尔滨工业大学 福建亚通塑胶有限公司 北京住总集团有限责任公司 国家空调设备质量监督检测中心 建设部供热质量监督检验中心 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 GB50254-96 |  |  |  | 修订 |  | 适用于交流50Hz额定电压在1200V及以下、直流额定电压为1500V及以下且在正常条件下安装和调整试验的通用低压电器。主要技术内容包括：低压断路器；低压隔离开关、刀开关、转换开关及熔断器组合电器；住宅电器、漏电保护器及消防电器设备；低压接触器及电动机起动器；控制器、继电器及形成开关；电阻器及变阻器；电磁铁；熔断器；工程交接验收等。 | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 中国电力科学研究院 参编单位： 南通信达电器有限公司 国华电力公司 辽宁省电力有限公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |
|  |  |  | 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 |  |  |  | 修订 |  | 适用于电力电子器件及交流变压器等组成的电力变流设备安装工程的施工、调试及验收。主要技术内容包括：电力变流设备的冷却系统；电力变流设备的安装；电力变流设备的试验；电力变流设备的工程交接验收等。 | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 中国电力科学研究院 参编单位： 国网电力科学研究院 山东送变电公司 江苏送变电公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |
|  |  |  | 电气装置安装工程 起重机电气装置施工及验收规范 GB50256-96 |  |  |  | 修订 |  | 适用于额定电压0.5kV以下新安装的各式起重机、电动葫芦的电器装置和3kV及以下滑接线安装工程的施工及验收。主要技术内容包括：滑接线和滑接器；配线；电气设备及保护装置； 工程交接验收等。 | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 中国电力科学研究院 参编单位： 天津电力建设公司 浙江电力建设公司 广东火电建设工程公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |
|  |  |  | 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB50257-96 |  |  |  | 修订 |  | 适用于在生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现气体、蒸汽、粉尘、纤维爆炸性混合物和火灾危险物质环境的电器装置安装工程的施工及验收。主要技术内容包括：防暴电气设备的安装；爆炸和危险环境的电器线路；火灾危险环境的电器装置；接地；工程交接验收等。 | 中国电力企业联合会 |  | 主编单位： 中国电力企业联合会 中国电力科学研究院 参编单位： 南阳防暴电器研究所 北京送变电公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |
|  |  |  | 工业设备及管道绝热工程设计规范 GB50264-97 |  |  |  | 修订 |  | 适用于工业设备与管道外表面温度在-196℃～850℃的绝热工程设计。主要技术内容包括：绝热材料的选择和性能、绝热计算、绝热结构设计等。对绝热材料的选择，应满足最新的相关国家标准。 | 中国石油和化工勘察设计协会 |  | 主编单位： 中国石油和化工勘察设计协会 中国成达工程有限公司 参编单位： 中国石化工程建设公司 西南电力设计院 中国五环化学工程公司 中国化学工程第七建设有限公司 中国石化集团上海工程有限公司 欧文斯科宁（中国）投资公司 山东鲁阳股份公司 浙江嘉兴振申绝热科技公司 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |
|  |  |  | 核电厂抗震设计规范 GB50267-97 |  |  | 修订 |  | 适用于极限安全地震震动的峰值加速度不大于0.5g地区的压水堆核电厂中与核安全相关的安全壳、建筑物、构筑物、地下结构、管道、设备及相关部件的抗震设计。主要技术内容包括：核电厂抗震设计的基本要求、设计地震动、地基和斜坡、安全壳、建筑物和构筑物、地下结构和地下管道、设备和部件、工艺管道、地震检测与报警等具体技术规定。 |  | 中国地震局 | 主编单位： 中国地震局工程力学研究所 参编单位： 核工业第二研究设计院核安全中心 上海核工程研究设计院 中国地震局地球物理研究所 大连理工大学 清华大学 水利水电科学院抗震防护所 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 民用建筑可靠性鉴定标准 GB50292-1999 |  |  | 修订 |  | 适用于民用建筑在下列情况下的检测与鉴定：1、建筑物的安全性鉴定（包括大修前鉴定、危房鉴定及多类应急鉴定）；2、建筑物的使用功能鉴定及日常维护性检查与评定；3、建筑物改变用途、改变使用条件或改造前的专门鉴定。主要技术内容包括：构件安全性鉴定评级；构件正常使用性鉴定评级；子单元安全性鉴定评级；子单元正常使用性鉴定评级；鉴定单元安全性及使用性评级；民用建筑可靠性评级；民用建筑适修性评估；鉴定报告。 |  | 四川省建设厅 | 主编单位： 四川省建筑科学研究院 参编单位： 中南建筑设计院 中国建筑西南设计院 中国建筑科学研究院 同济大学 福州大学 陕西省建筑科学研究院 太原理工大学 西南交通大学 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 城市电力规划规范 GB50293-1999 |  |  | 修订 |  | 适用于城市的电力规划。主要技术内容包括：城市用电负荷预测,城市电网电源规划布局,城市电网规划.城市供配电设施的规划布局。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国城市规划设计研究院 参编单位： 北京市城市规划设计研究院 深圳市城市规划设计研究院 北京市电力公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 核电厂总平面及运输设计规范 GB/T50294-1999 |  |  |  | 修订 |  | 适用于新建、扩建核电厂的总图运输设计。主要技术内容包括：总则，术语，厂址选择，总体规划，总平面布置，竖向布置，管线综合布置，绿化，运输，主要技术经济指标。 | 中国核工业集团公司 |  | 主编单位： 中国核电工程有限公司 参编单位： 核工业标准化研究所 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |
|  |  |  | 供水管井技术规范 GB50296-99 |  |  |  | 修订 |  | 适用于生活供水和工业生产供水管井工程的设计、施工及验收，也适用于勘探开采井管井和降水管井。主要技术内容包括：设计要求、施工要求、工程验收标准。 | 中国冶金建设协会 |  | 主编单位： 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 参编单位： 中国市政工程西南设计研究院 中国煤田地质总局 中勘冶金勘察设计研究院有限公司 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 合肥工业大学 中国地质大学 |  |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |
|  |  |  | 风景名胜区规划规范 GB50298-1999 |  |  | 修订 |  | 适用于国务院和地方各级人民政府审定公布的各类风景区的规划。主要技术内容包括：基础资料与现状分析，风景资源评价，规划范围、目标、分区与结构布局，保护规划、风景游赏规划、典型景观规划、游览设施规划、基础工程规划、居民社会调控规划、经济发展引导规划、土地利用协调规划等专项规划，规划成果等。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国城市规划设计研究院 参编单位： 国家文物局 国家土地管理局 国家环境保护总局 中国城市建设研究院 浙江省建设厅 安徽省建设厅 四川省城乡规划设计研究院 江西省城乡规划设计研究院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 砌体工程现场检测技术标准 GB/T50315-2000 |  |  | 修订 |  | 适用于已建砌体工程的静力鉴定、危房鉴定和其他应急鉴定、抗震鉴定、大修前的可靠性鉴定、房屋改变用途、改建、加层或扩建以前的专门鉴定。主要技术内容包括：新建工程中块材、砂浆和砌体强度等的推定，以及现场检测、推定砂浆强度、砌体工作应力、弹性模量和强度等。 |  | 四川省建设厅 | 主编单位： 四川省建筑科学研究院 参编单位： 西安建筑科技大学 陕西省建筑科学研究院 河南省建筑科学研究院 宁夏区建筑科学研究院 湖南大学 重庆市建筑科学研究院 南充市建设工程质量监督站 四川省建设工程质量安全监督总站 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 粮食钢板筒仓设计规范 GB50322-2001 |  |  | 修订 |  | 适用于粮食钢板筒仓的设计。主要技术内容包括：荷载与荷载效应组合、结构技术、构造、工艺设计、电气与配套设施等，修订补充技术内容：补充完善成熟、可靠的新材料、新技术、新结构的设计计算及构造要求，包括：复合保温钢板仓壁，构架式粮食钢板筒仓，苍璧洞口设计计算及构造，大直径粮食钢板筒仓稳定设计计算等。 |  | 国家粮食局 | 主编单位： 郑州粮油食品工程建筑设计院 郑州市第一建筑工程集团有限公司 参编单位： 河南工业大学 国家粮食储备局郑州科学研究院设计院 北京煤炭设计研究院 长沙冶金设计研究院 江苏正吕集团有限公司 扬州牧羊集团有限公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2008 |  |  | 修订 | 适用于建设工程工程量清单计价活动。主要修订内容：房屋建筑、装饰与安装工程、构筑物工程、通用安装工程、市政工程、园林绿化工程和矿山工程等其他专业工程的分部分项工程的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则，以及专业措施项目等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 住房和城乡建设部标准定额研究所 四川省建设工程造价管理总站 参编单位： 北京市建设工程造价处 广东省建设工程造价管理总站 浙江省建设工程造价管理总站 江苏省建设工程造价管理总站 电力工程造价与定额管理总站 铁道部铁路工程定额所 铁道部第三勘测设计院 |  |  |  |  | 2009.01～2010.10 |  |  |  | 2009.07 征求意见稿 2009.10 送审稿 2010.03 报批稿 |
|  |  |  | 屋面工程技术规范 GB50345-2004 |  |  | 修订 |  | 适用于建筑屋面工程设计与施工。主要技术内容有包括：防水及保温隔热材料、平屋面工程设计、坡屋面工程设计、细部构造、屋面工程施工及其有关附录。 |  | 山西省建设厅 | 主编单位： 山西建筑工程（集团）总公司 浙江省长城建设集团股份有限公司 参编单位： 中国建筑防水材料工业协会 北京市建筑工程研究院 中国建筑设计研究院 浙江工业大学 太原理工大学 中国建筑标准设计研究院 中国建筑科学研究院建材所 中国化建公司苏州防水材料研究设计所 苏州市新型建筑防水工程有限公司 徐州卧牛山新型防水材料有限公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 城市给水工程规划规范 GB50282-98 |  |  | 修订 |  | 适用于城市总体规划中的给水工程规划。主要技术内容包括：加强节水、水资源保护和合理利用的内容，尤其是资源型缺水城市再生水的利用；城市用水量预测指标的调整和补充。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 浙江省城乡规划设计研究院 参编单位： 杭州市规划设计院 大连市规划设计院 陕西省城乡规划设计研究院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2010.12 |  |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.09 送审稿 2010.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 城市工程管线综合规划规范 GB50289-98 |  |  | 修订 |  | 适用于城市总体规划、详细规划阶段的管线综合规划。主要技术内容包括：城市工程管线在地下敷设和架空敷设时，排列顺序、最小水平净距、最小垂直净距、最小覆土深度等。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 沈阳市规划设计研究院 参编单位： 昆明市规划设计研究院 |  |  |  | 2009.06 ～ 2010.12 |  |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.09 送审稿 2010.12 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 铁路工程抗震设计规范 GB50111-2006 |  |  | 局部修订 |  | 适用于国内新建及在建铁路工程的抗震设计。主要技术内容包括：对各类铁路工程抗震设防标准、验算方法、抗震措施等做出具体规定。 |  | 铁道部 | 主编单位： 中铁第一勘察设计院集团有限公司 参编单位： 国家地震局工程力学研究所 铁道科学研究院 铁道第二勘察设计院 铁道第三勘察设计院 铁道第四勘察设计院 北京交通大学 兰州交通大学 |  |  |  | 2008.09 ～ 2009.06 |  |  |  |  | 2008.10 征求意见稿 2008.12 送审稿 2009.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  | 汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156-2002（2006版） |  |  | 局部 修订 |  | 适用于汽车加油加气站设计与施工。主要技术内容包括：总则、术语、一般规定、站址选择、平面布置、工艺技术、安全消防、给水排水、电气装置、采暖通风、建筑物、绿化、工程施工等。 |  | 中国石油化工集团公司 | 主编单位： 中国石化工程建设公司 参编单位： 中国市政工程华北设计研究院 四川石油管理局勘察设计研究院 解放军总后勤部建筑设计研究院 中国石油天然气股份有限公司规划总院 中国石化集团第四建设公司 中国石油化工股份有限公司北京石油分公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2010.12 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
| 二、工程建设行业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程 |  |  | 制订 |  | 适用于城镇排水管道的非开挖修复更新工程。主要技术内容包括：插入法和原位固化法（CIPP）修复更新排水管道时的工程设计、施工、质量验收；裂管法、折叠管内衬法、管道缩径法和螺旋缠绕法修复更新排水管道时的工程设计、施工、质量验收。 | 住房和城乡建设部 |  |  | 主编单位： 中国地质大学（武汉） 参编单位： 中国地质学会非开挖专业委员会 武汉市城市排水发展有限公司 杭州市排水有限公司 上海市排水管理处 北京排水集团有限公司 天津大力神非开挖工程有限公司 濮阳市中拓管道清洗修复工程有限公司 山东胜邦柯林瑞尔管道工程公司 上海管丽环境技术有限公司 |  |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  | 2010.04 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.12 报批稿 |  |
|  |  |  |  | 城镇供水管网管理维护及安全技术规程 |  |  | 制订 | 适用于我国城镇供水管网的建设、管理、维护和安全运行。主要技术内容包括：管网规划管理、管网施工管理、管网运行管理、管网养护管理、管网水质保障、管网检测和改造、管网突发事件处置、管网资料管理及管网安全。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国城镇供水排水协会 参编单位： 同济大学环境工程学院 哈尔滨工业大学 北京工业大学 北京自来水公司 天津自来水公司 上海奉贤自来水公司 成都自来水公司 深圳自来水公司 广州自来水公司 西安自来水公司 武汉自来水公司 宁波自来水公司 海南水协 |  |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  | 2010.03 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 城镇给水预应力钢筒混凝土管道工程技术规程 |  |  | 制订 | 适用于新建、改建及扩建城镇输配水管道工程的设计、施工安装、验收。主要技术内容包括：管材管件规格形式的选择、管道系统的设计、管道连接方式、管道配件的采用、止推装置设计、管道腐蚀应用、管道的敷设安装、水压试验、冲洗消毒的规定，管道系统的竣工验收，管道系统的维修及运行管理。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国市政工程华北设计研究院 参编单位： 国统国际股份有限公司 万联管道集团 北京河山引水管业有限公司 淄博龙泉管道工程集团有限公司 山东电力管道工程公司 无锡华毅管道有限公司 |  |  |  |  | 2009.05～2010.10 |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.06 送审稿 2010.10 报批稿 |
|  |  |  |  | 村庄污水处理设施技术规程 |  |  | 制订 | 适用于村庄生活污水分散型污水处理设施的设计、施工、验收。主要技术内容包括：村庄排水的设计水量与设计水质、排水管渠与附属构筑物、污水处理技术及施工与质量验收。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国科学院生态环境研究中心 参编单位： 北京市市政工程设计研究总院 |  |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.06 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 城镇燃气管道穿跨越工程技术规程 |  |  | 制订 | 适用于城镇燃气管道（不大于1.6MPa）穿跨越河流、铁路、高速公路和城镇主要干道的设计、施工及验收。主要技术内容包括：水下开挖穿越、明沟挖掘、顶管穿越、水平定向穿越；管桥跨越、桥上铺管跨越；工程规模的确定；地点的选择；敷设要求；荷载及稳定性计算；施工要求等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 建设部沈阳煤气热力研究设计院 参编单位： 深圳燃气工程设计有限公司 中国石油天然气管道工程三公司 沈阳市政工程设计研究院 沈阳三全工程监理咨询有限公司 |  |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.06 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 城市低收入家庭住房保障信息基础数据标准 |  |  | 制订 | 适用于住房保障信息系统建设基础数据的收集、分析、统计、加工和利用。主要技术内容包括：住房保障元数据、保障户基本数据、保障房源数据、保障计划及执行过程的数据、住房保障管理资金类数据、低收入家庭住房标准相关数据、住房保障业务过程数据、住房保障专业统计类数据等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 江苏省住房和城乡建设厅住宅与房地产业促进中心 住房和城乡建设部信息中心 参编单位： 哈尔滨工业大学 上海市房屋土地资源信息中心 河北省住房和城乡建设厅信息中心 湖北弘智科技有限公式 华信永道（北京）科技有限公司 济南嘉友计算机有限公司 合肥唐思信息科技有限公司 南京市房产管理局 北京理正人信息技术有限公司 南京深拓计算系统集成有限公司等 |  |  |  |  | 2009.05～2010.08 |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.04 送审稿 2010.08 报批稿 |
|  |  |  |  | 城市低收入家庭住房保障信息系统技术规范 |  |  | 制订 | 适用于城市低收入家庭住房保障信息系统的规划、实施和验收。主要技术内容包括：统计分析、住房状况调查、申请审批登记工作流、轮候保障、退出管理、保障资金管理、房源储备、监督管理、保障条件和保障标准、维修管理、建设项目监督管理、规划计划管理等子系统；系统安全和保密技术要求；系统验收等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 哈尔滨工业大学 住房和城乡建设部信息中心 参编单位： 江苏省住房和城乡建设厅住宅与房地产业促进中心 上海市房屋土地资源信息中心 北京理正人信息技术有限公司 河北省住房和城乡建设厅信息中心 湖北弘智科技有限公式 济南嘉友计算机有限公司 华信永道（北京）科技有限公司 合肥唐思信息科技有限公司 北京起步科技有限公司 北京因维索孚科技有限公司等 |  |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  | 2010.04 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 建筑施工企业管理基础数据规范 |  |  | 制订 | 适用于建筑施工企业在管理活动中的信息识别、采集、存储、分类、编码、检索、交换和集成等过程。主要技术内容包括：基础数据分类；数据元描述；数据元编码规则；数据元注册；数据元集及数据元值域代码集。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国建筑第七工程局有限公司 参编单位： 中国建筑股份有限公司 易建科技股份有限公司 中国建筑第五工程局有限公司 建研科技股份有限公司 广东同望科技股份有限公司 梦龙科技有限公司。 |  |  |  |  | 2008.08～2009.12 |  |  |  | 2009.07 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 建筑产品信息系统基础数据规范 |  |  | 制订 | 适用于建筑行业。主要技术内容包括：总则、术语及符号、基本规定。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国建筑标准设计研究院 华升建设集团有限公司 参编单位： 待定 |  |  |  |  | 2009.05～2011.05 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 房屋代码编码标准 |  |  | 制订 | 适用于房屋管理，包括测绘、权属、物业、拆迁、房屋普查等管理及相应的信息化应用系统。主要技术内容包括：房屋编码的构成、各特征子码的生成规则及房屋校验码的计算规则。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 北京市建设信息中心 中国建筑科学研究院 参编单位： 住房和城乡建设部信息中心 建设综合勘察设计研究院 清华大学 北京建科研软件技术有限公司 |  |  |  |  | 2009.05～2010.07 |  |  |  | 2009.11 征求意见稿 2010.02 送审稿 2010.07 报批稿 |
|  |  |  |  | 城市道路低吸热路面技术规范 |  |  | 制订 | 适用于新建、改建的城市道路、广场、停车场等低吸热路面的设计、施工及质量验收。主要技术内容包括：基本规定；原材料技术性能；各类低吸热路面的配合比设计；低吸热路面保水性铺装工艺及遮热性涂层材料喷涂工艺等施工；施工质量管理和验收；养护与维修等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 长安大学 参编单位： 北京市市政工程设计研究总院 西安市市政设计研究院 江苏省建工集团公司 深圳市海川实业股份有限公司 |  |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  | 2010.03 征求意见稿 2010.06 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 城市道路与轨道交通合建桥梁设计规范 |  |  | 制订 | 适用于城市道路交通与轨道交通合用的桥梁工程设计。主要技术内容包括：基本规定、荷载、结构设计、刚度与变形、安全性与舒适性指标及构造要求等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 上海市政工程设计研究总院 参编单位： 同济大学 |  |  |  |  | 2009.05～2011.05 |  |  |  | 2010.08 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 城市轨道交通梯形轨枕轨道工程施工质量验收规范 |  |  | 制订 | 适用于城市轨道交通中梯形轨枕轨道工程的施工及质量验收。主要技术内容包括：梯形轨枕强度性能试验方法、减振部件及缓冲部件要求、施工及质量验收等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京城建科技促进会 参编单位： 北京市市政工程设计研究总院 北京易科路通科技有限公司 北京泰思谊铁道技术有限公司 中铁三局集团有限公司 中铁一局集团有限公司 北京地铁监理公司等 |  |  |  |  | 2009.05～2010.09 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.05 送审稿 2010.09 报批稿 |
|  |  |  |  | 盾构法开仓及气压作业技术规范 |  |  | 制订 | 适用于城市轨道交通、铁路、水利、公路交通行业中盾构隧道工程。主要技术内容包括：安全控制原则及要求、安全标准、安全控制内容、技术措施、安全控制参数及参数值范围等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 广州市地下铁道设计研究院 中铁隧道股份集团公司 参编单位： 广州市地下铁道总公司 广州轨道交通建设监理公司 中铁16局集团有限公司 广州盾建地下建筑有限公司 |  |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.09 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 城市水域保洁作业及质量标准 |  |  | 制订 | 适用于城镇水域保洁质量及作业管理。主要技术内容包括：城镇水域分级、保洁质量要求、水域保洁作业等检查评价标准。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 上海环境实业有限公司 参编单位： 上海市环境工程设计科学研究院有限公司 |  |  |  |  | 2009.05～2010.09 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.05 送审稿 2010.09 报批稿 |
|  |  |  |  | 生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规程 |  |  | 制订 | 适用于新建和扩建的生活垃圾填埋场工程的设计、施工、运营管理等。主要技术内容包括：填埋场水量平衡及渗流、填埋场沉降和容量、填埋堆体稳定、填埋场渗滤液产量及水位控制、填埋气导排与控制系统、填埋场扩建工程。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 浙江大学 参编单位： 上海环境卫生工程设计院 上海市政工程设计研究院 南昌有色冶金设计研究院 中国市政工程华北设计研究院 |  |  |  |  | 2009.05～2011.05 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 生活垃圾卫生填埋场沼气发电厂运行维护技术规程 |  |  | 制订 | 适用于生活垃圾卫生填埋场沼气发电厂的运行维护管理。主要技术内容包括：沼气收集系统、净化系统、发电系统、并网系统、沼气发电等各种设施设备的运行、管理、维护、保养和安全等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 杭州市固体废弃物处理有限公司 参编单位： 城建设计研究院 同济大学 |  |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.07 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 房屋白蚁预防技术规程 |  |  | 制订 | 适用于城市房屋新建、改建、扩建、翻建、维修、装饰装修及房屋附属设施的白蚁预防设计与施工。主要技术内容包括：药物及预防综合设计、施工、验收及复查等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 全国白蚁防治中心 参编单位： 浙江省白蚁防治所 广东省昆虫研究所 长沙市白蚁防治站 武汉市白蚁防治研究所 成都市白蚁防治所 合肥市白蚁防治所 宁波市白蚁防治研究所 |  |  |  |  | 2009.05～2011.05 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 动物园设计规范 |  |  | 制订 | 适用于综合性动物园及专类动物观赏公园等设计。主要技术内容包括：设施设置、总体设计、地形设计、建筑设计、绿化种植设计、水景设计、照明设计等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 参编单位： 杭州园林设计院有限公司 武汉市园林建筑规划设计院 |  |  |  |  | 2009.05～2010.05 |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.03 送审稿 2010.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 教育建筑电气设计规范 |  |  | 制订 | 适用于新建、改建、扩建的教育建筑（包括中小学、高等院校、中等技术和专业学校、特殊教育学校等各级各类学校的教学楼、科研实验用房、图书馆、体育场馆、风雨操场、活动中心、学生宿舍等）电气与智能化系统的设计。主要技术内容包括：供配电系统、自备应急电源、低压配电、配电线路布线、常用教学实验设备电气装置、照明、防雷与接地、校园信息设施系统、校园信息化应用系统、校园公共安全系统、机房工程及电气设备抗震安全。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 清华大学建筑设计研究院 同济大学 参编单位： 中国建筑标准设计研究院 华南理工大学建筑设计研究院 北京市建筑设计研究院 重庆大学建筑设计研究院 合肥工业大学建筑设计研究院 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 中国建筑西南设计研究院 中国建筑西北设计研究院 中建国际设计顾问有限公司 施耐德电气（中国）投资有限公司 索恩照明（广州）有限公司等 |  |  |  |  | 2009.05～2011.03 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.03 报批稿 |
|  |  |  |  | 会展建筑电气设计规范 |  |  | 制订 | 适用于会展建筑的电气设计。主要技术内容包括：供配电系统；应急电源系统；照明及控制；展览设施布线系统；展区引导及动态信息显示系统；通信及综合布线系统；建筑设备监控系统；有线电视及卫星接收系统；安全防范系统；多媒体会议系统以及新闻现场直播等；智能卡、出入口管理、一卡通系统以及票务管理系统等；火灾报警及联动控制系统；公共广播及紧急广播系统；建筑防雷及安全接地。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 北京市建筑设计研究院 参编单位： 中国建筑设计研究院 中国建筑标准设计研究院 哈尔滨工业大学 上海华东设计研究院 中国建筑东北设计研究院 中国国际展览中心集团公司 施耐德电气（中国）投资有限公司 |  |  |  |  | 2009.05～2011.03 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.03 报批稿 |
|  |  |  |  | 建筑工程施工过程时变分析与监测技术规范 |  |  | 制订 | 适用于工业与民用建筑的建筑工程施工过程时变分析与监测。主要技术内容包括：基本规定、施工过程时变分析内容和方法、临时设施设计与施工加固、原结构变形和承载力验算、施工变形和内力监测。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国建筑股份有限公司 参编单位： 中国建筑第三工程局有限公司 中国建筑第八工程局有限公司 中国建筑北京设计研究院有限公司 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 清华大学 西安建筑科技大学 中建钢构有限公司 江苏沪宁钢机股份有限公司 |  |  |  |  | 2009.05～2011.02 |  |  |  | 2010.07 征求意见稿 2010.10 送审稿 2011.02 报批稿 |
|  |  |  |  | 村镇危险房屋鉴定标准 |  |  | 制订 | 适用于我国村镇既有房屋的危险性鉴定。主要技术内容包括：鉴定程序与评定方法，构件危险性鉴定，房屋危险性鉴定，房屋安全鉴定报告等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 同济大学 参编单位： 上海建筑设计研究院 |  |  |  |  | 2008.10～2009.12 |  |  |  | 2009.06 征求意见稿 2009.10 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 建筑钢结构防腐蚀技术规程 |  |  | 制订 | 适用于新建、扩建、改建和既有建筑的钢结构防腐蚀工程的施工。主要技术内容包括：多种热喷涂防腐蚀材料、防腐蚀喷涂工艺、防腐涂层测定厚度的方法，钢结构防腐蚀施工工艺和检验标准。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 参编单位： 郑州市第一建筑工程有限责任公司 新蒲建设集团有限公司 河北建设集团有限公司 江苏南通二建集团有限公司 山西省机械施工公司 河南省第一建设集团第七建筑工程有限责任公司 |  |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.07 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程 |  |  | 制订 | 适用于建筑工程结构10MPa～80MPa的普通混凝土现场强度的检测。主要技术内容包括：检测仪器使用范围、技术性能、操作；检测方式选择、适用测强曲线的确定、测区测点布置、检测操作；混凝土强度的推定。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 山东省建筑科学研究院 江苏盐城二建集团有限公司 参编单位： 甘肃省建筑科学研究院 福建省建筑科学研究院 辽宁省建设科学研究院 贵州中建建筑科研设计院 青岛理工大学 济南市工程质量与安全生产监督站 东营市建筑工程质量检测站 山东华森混凝土有限公司 山东省乐陵市回弹仪厂 |  |  |  |  | 2009.01～2010.12 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.07 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 建（构）筑物移位工程技术规程 |  |  | 制订 | 适用于建（构）筑物的平移、旋转和顶升的设计、施工与质量验收。主要技术内容包括：移位工程的设计；移位工程的施工；移位工程的质量控制和验收。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 山东建筑大学 烟建集团有限公司 参编单位： 同济大学 山东省建设建工（集团）有限责任公司 中国建筑第六工程局 烟台建筑设计研究院 |  |  |  |  | 2009.05～2010.05 |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.02 送审稿 2010.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 铝合金结构工程施工规程 |  |  | 制订 | 适用于工业与民用建筑物和构筑物的铝合金结构的制作加工。主要技术内容包括：铝合金结构制作加工的基本要求；铝合金材料及其相关材料质量保证要求；铝合金结构的焊接工艺要求、紧固件连接工艺要求；铝合金构件制作。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 上海市第二建筑有限公司 同济大学 参编单位： 上海市建设工程安全质量监督总站 上海市第五建筑有限公司 苏州二建建筑集团有限公司 山西省建筑装饰工程总公司 广东金刚幕墙工程有限公司 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 |  |  |  |  | 2008.08～2009.12 |  |  |  | 2009.07 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 盾构隧道管片质量检测技术标准 |  |  | 制订 | 适用于城市地铁中使用的隧道管片的质量检测。主要技术内容包括：检测项目的确定、检测仪器设备规定、测点的选择、试验过程的具体要求及检测数据的分析与评价。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 广东省建筑科学研究院 参编单位： 广州市地下铁道总公司 广州市建设工程质量安全监督站 广东省基础工程公司 广东华隧建设股份有限公司 广州安德建筑构件有限公司 |  |  |  |  | 2009.05 ～ 2010.12 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.07 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 倒置式屋面工程技术规程 |  |  | 制订 | 适用于倒置式屋面工程的保温防水材料选用、设计计算、施工及质量验收。主要技术内容包括：材料及性能、构造、设计、施工及工程质量验收。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中达建设集团股份有限公司 参编单位： 中国建筑科学研究院 浙江省建筑设计研究院 同济大学 浙江省建设工程质量安全监督总站 山西建筑工程总公司 江苏久久防水保温隔热工程有限公司 四川海之防水材料股份有限公司 |  |  |  |  | 2008.08～2009.12 |  |  |  | 2009.07 征求意见稿 2009.09 送审稿 2009.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 密肋复合墙结构技术规程 |  |  | 制订 | 适用于非抗震设防区和抗震设防烈度为6度～8度抗震设防区的住宅、办公楼、公寓等多层及高度不超过70m的高层民用建筑工程采用密肋复合墙结构的设计、施工和验收。主要技术内容包括：材料、荷载和地震作用、结构设计的基本规定和计算、多层密肋复合墙结构设计、高层密肋复合墙结构设计、框支密肋复合墙结构设计、建筑节能设计、施工与验收等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 北京交通大学 华北建设集团有限公司 参编单位： 住房和城乡建设部科技发展促进中心 西安建筑科技大学 中国建筑西北设计研究院 陕西省建筑设计研究院 河北理工大学建筑设计研究院 沈阳建筑大学 北京普阳润林科技发展文化有限公司 宁夏凯新建筑科技发展有限公司 |  |  |  |  | 2009.05 ～ 2010.12 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.07 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 混凝土与抹灰界面喷砂处理施工与质量验收规程 |  |  | 制订 | 适用于混凝土与抹灰界面喷砂处理的施工与质量验收。主要技术内容包括：材料、配合比的技术条件及拌制技术要求、施工措施、环保措施、质量验收等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 云南工程建设总承包公司 云南建工集团总公司 参编单位： 云南大学城市建设与管理学院 昆明理工大学 云南省建筑工程设计院 云南省建筑科学研究院 |  |  |  |  | 2009.05～2010.05 |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.02 送审稿 2010.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 无机轻集料保温砂浆系统技术规程 |  |  | 制订 | 适用于夏热冬冷地区和夏热冬暖地区的新建、改建和扩建的建筑的内外墙体、楼地面保温隔热工程及辅助保温隔热工程；寒冷及严寒地区的辅助保温和复合保温隔热系统。主要技术内容包括：总则；术语；基本规定；材料及系统的技术要求和试验方法；材料的检验与验收；设计；施工；质量验收。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 广厦建设集团有限责任公司 宁波荣山新型材料有限公司 参编单位： 待定 |  |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.07 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 装饰多孔砖夹心复合墙砌体结构技术规程 |  |  | 制订 | 适用于非抗震设防地区和抗震设防烈度为6度～8度地区，用烧结非黏土装饰多孔砖作为外叶墙、普通多孔砖作为内叶墙、中间填充保温材料、用拉接筋连接组合成的承重砌体结构的设计、施工和验收。主要技术内容包括：材料和砌体的技术指标；结构分类；结构计算及构造处理；抗震设计及构造要求；施工质量的验收方法。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 西安墙体材料研究设计院 西安建筑科技大学 参编单位： 黑龙江省寒地建筑科学研究院 秦皇岛晨砻建材有限公司 |  |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.07 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 塑料门窗设计及组装技术规程 |  |  | 制订 | 适用于建筑工程中塑料门窗的设计、组装、加工工艺要求。主要技术内容包括：窗型设计、开启方式和方向、抗风压等性能设计计算、装配、安装工艺流程等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会 维卡塑料（上海）有限公司 参编单位： 大连实德集团有限公司 芜湖海螺型材科技股份有限公司 沈阳华新门窗工程有限公司 西安高科幕墙门窗有限公司 武汉特凌节能门窗有限公司 |  |  |  |  | 2009.05～2010.08 |  |  |  | 2010.01 征求意见稿 2010.04 送审稿 2010.08 报批稿 |
|  |  |  |  | 人工砂混凝土应用技术规程 |  |  | 制订 | 适用于人工砂混凝土的配合比设计、施工与质量验收。主要技术内容包括：材料技术要求、混凝土配合比设计、施工、质量验收。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 重庆大学 中建五局第三建设有限公司 参编单位： 中冶建工集团有限公司混凝土工程分公司 重庆正源水务工程质量检测技术有限公司 北京新航建材有限公司 重庆市建筑科学研究院 北京建筑工程学院 厦门建筑科学研究院 河南省建筑科学研究院 贵州省建筑科学研究院 |  |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  | 2010.04 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 装配式住宅建筑设计规程 |  |  | 制订 | 适用于采用钢筋混凝土结构体系、钢结构体系和木结构体系的装配式住宅的建筑设计。主要技术内容包括:建筑设计与建筑构造、土建与装修一体化设计、厨房与卫生间设备及其管线布置、给排水与采暖、电气设计、室内环境、防火与疏散、建筑节能、材料要求、质量控制等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国建筑标准设计研究院 参编单位： 北京市建筑设计研究院 同济大学 万科集团房地产有限公司 日本积水化学株式会社 加拿大木业协会 |  |  |  |  | 2009.05～2011.05 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 复合墙体工程技术规程 |  |  | 制订 | 适用于复合墙体工程的设计、施工及质量验收。主要技术内容包括：性能要求、设计与施工、复合结构构造与技术要求及工程验收。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 郑州市第一建筑工程集团有限公司 郑州大学 参编单位： 河南省工程材料与结构重点实验室 河南省建筑科学研究院 河南工业大学郑州粮油食品工程建筑设计院 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 |  |  |  |  | 2009.05～2010.07 |  |  |  | 2010.01 征求意见稿 2010.03 送审稿 2010.07 报批稿 |
|  |  |  |  | 现浇混凝土大直径管桩复合地基技术规程 |  |  | 制订 | 适用于高速公路、高速铁路、市政工程、机场工程和港口码头等工程，现浇混凝土管桩采取振动沉模、自动排土、现场灌注混凝土而成的大直径管桩的地基处理。主要技术内容包括：地基处理设计、施工及质量验收。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 河海大学 江苏弘盛建设工程集团有限公司 参编单位： 中国建筑技术集团有限公司 江苏省建筑科学研究院 上海市政工程设计研究院 中铁第四设计研究院 中交第二设计研究院 湖南大学 |  |  |  |  | 2009.05～2011.05 |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 随钻跟管桩技术规程 |  |  | 制订 | 适用于随钻跟管桩的勘察、设计、施工、质量检验及验收。主要技术内容包括：随钻跟管桩的规格、构造与质量，岩土工程勘察，基础设计，基础施工、质量检验及验收。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 广州市建筑科学研究院有限公司 广州市建筑集团有限公司 参编单位： 中国建筑科学研究院 湖南长沙山河智能机械股份有限公司 广东省建筑设计研究院 广州市设计院 |  |  |  |  | 2009.05～2010.10 |  |  |  | 2010.04 征求意见稿 2010.07 送审稿 2010.10 报批稿 |
|  |  |  |  | 择压法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程 |  |  | 制订 | 适用于普通砌体结构砌筑砂浆实际抗压强度的检测鉴定。主要技术内容包括：基本规定、专用测试仪、测试步骤、强度计算、强度推定等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 江苏省金陵建工集团有限公司 江苏南通三建集团有限公司 参编单位： 江苏省建筑科学研究院有限公司 江苏科永和建设工程质量检测鉴定中心有限公司 中国建筑科学研究院 四川省建筑科学研究院 山东省建筑科学研究院 重庆市建筑科学研究院 南京工程学院 |  |  |  |  | 2009.05～2010.05 |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.03 送审稿 2010.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 预应力混凝土叠合楼盖技术规程 |  |  | 制订 | 适用于抗震设防烈度小于或等于9度地区一般多高层工业与民用建筑楼盖和屋盖的设计、施工、质量验收。主要技术内容包括：材料、基本设计原则、叠合楼盖结构设计、构造要求、施工与验收。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 湖南高岭建设集团股份有限公司 参编单位： 湖南大学土木工程学院 湖南省建设新技术推广中心 湖南省第四工程有限公司 曙光控股集团有限公司 湖南省建筑工程集团总公司 |  |  |  |  | 2009.05～2010.02 |  |  |  | 2009.09 征求意见稿 2009.12 送审稿 2010.02 报批稿 |
|  |  |  |  | 建筑工程施工现场专业人员职业标准 |  |  | 制订 | 适用于建筑施工企业、监理企业、造价咨询单位从事施工组织、工程质量监督、材料管理、施工机械管理、成本预算、人力资源管理、工程监理等专业技术管理岗位人员的职业标准。主要技术内容包括：岗位分类标准、岗位主要职责、从业人员专业基础知识和实际工作能力要求、职业基础知识和实际能力评测指标体系及测评方法等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国建设教育协会 苏州二建建筑集团公司 参编单位： 中国建筑业协会 中国工程建设造价管理协会 中国建设监理协会 中建总公司第一工程局 北京城乡建设总公司 四川建筑职业技术学院 浙江建筑职业技术学院 北京市建委执业注册中心 四川省建设岗位培训中心 江苏省建设教育协会 |  |  |  |  | 2009.05～2010.05 |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.02 送审稿 2010.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 冷弯薄壁型钢多层住宅技术规程 |  |  | 制订 | 适用于六层以下普通住宅。主要技术内容包括： 材料，作用与作用效应， 结构布置及设计一般要求，结构分析，基本构件的计算与构造，连接及紧固件计算与构造，节点的设计与构造，墙体的计算与构造，楼盖的计算与构造，屋盖的计算与构造，基础的计算与构造，柱的计算与构造，楼盖的计算与构造，制作、安装与防护，住宅的建筑与设备要求。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 住房和城乡建设部住宅产业化促进中心 龙信建设集团有限公司 参编单位： 迪泰轻钢建筑系统咨询（上海）有限公司 兰州大学 同济大学 清华大学 公安部天津消防研究所 重庆大学土木工程学院 北京居其美业西式房屋技术开发有限公司 |  |  |  |  | 2009.03～2010.06 |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.03 送审稿 2010.06 报批稿 |
|  |  |  |  | 建筑施工安全内业管理标准 |  |  | 制订 | 适用于从事与建筑施工安全管理相关的所有企业及其主管部门。主要技术内容包括：建筑工程安全管理内业要求、建设单位施工现场安全内业要求。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 哈尔滨工业大学 大连三川建设集团股份有限公司 参编单位： 东北林业大学 黑龙江省建设安全监督管理总站 黑龙江省建工集团哈尔滨工大建设监理有限公司 |  |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  | 2010.04 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 预应力混凝土结构设计规范 |  |  | 制订 | 适用于预应力混凝土建筑结构设计，包括先张法和后张法、预制和现浇、静定和超静定预应力结构的设计。主要技术内容包括：先张预应力构件、后张有粘结及无粘结预应力结构或构件的材料与张锚体系；荷载效应组合；预应力超静定结构次内力计算；预应力损失；各类构件承载力和正常使用性能验算；抗冲切、局部承压、疲劳验算；超长混凝土结构的预应力设计；体外预应力设计；预应力叠合结构设计；抗震设计；防火及耐久性措施；施工阶段验算；构造要求；预应力施工规定等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 同济大学 上海市第七建筑有限公司 参编单位： 中国建筑设计研究院 上海建筑设计研究院有限公司 华东建筑设计研究院有限公司 同济大学建筑设计研究院 北京市建筑设计研究院 北京市建筑工程研究院 中冶集团建筑研究总院 上海同吉建筑工程设计有限公司 北京中建建筑科学研究院有限公司 中铁上海设计院集团有限公司 |  |  |  |  | 2009.06～ 2011.06 |  |  |  | 2009.06 征求意见稿 2010.02 送审稿 2011.06 报批稿 |
|  |  |  | 建筑通风效果测试与评价标准 |  |  | 制订 |  | 适用于居住建筑与公共建筑，包括普通民用住宅、高级公寓、别墅等通风效果的评价方法。主要技术内容包括：总则；术语；测试方法；评价方法与规则。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国建筑科学研究院 参编单位： 上海爱迪士室内空气技术有限公司 法国AERECO湿感技术公司 北京实德业建材有限公司 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2011.02 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑设备监控系统工程技术规范 |  |  | 制订 | 适用于建筑设备监控系统的规划、工程设计、产品技术要求、施工安全调试、质量控制和工程监理、监测验收、运营维护管理等全过程。 主要技术内容包括：1、总则 2、术语3、基本规定4、系统设计 5、工程施工 6、系统调试 7工程检测检验 8、工程验收。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 同方股份有限公司 中国建筑业协会智能建筑专业委员会 参编单位： 清华大学 北京市建筑设计研究院 中国建筑设计研究院 同方泰德国际科技（北京）有限公司 索特自控系统（北京）有限公司 铭基电子技术（北京）有限公司 北京利达永信电子有限公司 北京楼宇自动化工程中心 加拿大Delta控制有限责任公司 中国建筑科学研究院环境与节能院 |  |  |  |  | 2009.06～ 2011.06 |  |  |  | 2009.06 征求意见稿 2010.02 送审稿 2011.06 报批稿 |
|  |  |  |  | 粪便处理厂评价标准 |  |  | 制订 | 适用于新建、改建、扩建的粪便处理厂的评价。主要技术内容包括：粪便处理厂设计、建设水平评价，粪便运行管理状况评价，粪便堆肥质量评价。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 华中科技大学 参编单位： 北京世纪国瑞环境工程技术有限公司 武汉市环境卫生科学研究设计院 上海市环境卫生工程设计科学研究院 郑州市粪便无害化处理厂 |  |  |  |  | 2009.04～2010.10 |  |  |  | 2010.10 征求意见稿 2011.06 送审稿 2011.09 报批稿 |
|  |  |  | 建筑能效标识技术标准 |  |  | 制订 |  | 适用于新建及实施节能改造后居住建筑及公共建筑的能效标识。主要技术内容包括：建筑围护结构的测评，采暖系统、空调通风系统的测评，照明系统、变配电系统的测评，建筑物用能管理状况的测评，建筑物能效标识方法。 |  | 住房和城乡建设部 | 主编单位： 中国建筑科学研究院 住房和城乡建设部科技发展促进中心 参编单位： 河南省建筑科学研究院 上海市建筑科学研究院 四川省建筑科学研究院 深圳市建筑科学研究院 住房和城乡建设部住宅产业化促进中心 |  |  |  | 2009.06 ～ 2011.06 |  |  |  |  | 2010.06 征求意见稿 2011.02 送审稿 2011.06 报批稿 |  |  |  |
|  |  |  |  | 房屋建筑室内装修设计制图标准 |  |  | 制订 | 适用于新建、改建、扩建的民用建筑和工业建筑中装修工程各个阶段设计图、竣工图的设计制图。主要技术内容包括：原有建筑物、构筑物等的测绘图，通用设计图、标准设计图；确定室内设计制图的原理、表示方法，主要包括图纸幅面规格与图纸编排顺序、图线、字体、比例、符号、定位轴线、尺寸标注、常用建筑装饰装修材料图例以及图样画法等内容。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 东南大学建筑学院 江苏广宇建设集团有限公司 参编单位： 江苏省华夏天成建设股份有限公司 南京航空航天大学机电学院设计工程系 南京金陵科技学院建工学院 南京装饰工程有限公司 南京林业大学艺术设计学院 |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  |  | 2009.11 征求意见稿 2010.03 送审稿 2010.10 报批稿 |
|  |  |  |  | 光伏建筑一体化系统运行与维护规范 |  |  | 制订 | 适用于光伏与建筑一体化系统的运行与维护。主要技术内容包括：光伏与建筑一体化系统的运行、光伏与建筑一体化系统的维护等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 无锡尚德太阳能电力有限公司 华仁建设集团有限公司 参编单位： 江苏省建筑科学研究院有限公司 中盛光电集团 中电电气太阳能研究院 江苏阿特斯光伏集团 常州天合光伏集团 南京冠亚电源设备公司 |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  |  | 2009.11 征求意见稿 2010.03 送审稿 2010.10 报批稿 |
|  |  |  |  | 透水砖应用技术规程 |  |  | 制订 | 适用于广场，停车场，公园、小区及市政道路等。主要技术内容包括：透水砖铺装标准构造；各构造层的力学指标、渗透性能指标；渗透系数试验方法；透水砖铺装施工及检验标准。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 贵州省桥梁工程总公司 参编单位： 北京盛泰伟业科技发展有限公司 |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  |  | 2009.11 征求意见稿 2010.03 送审稿 2010.10 报批稿 |
|  |  |  |  | 城镇给水微污染水预处理技术规程 |  |  | 制订 | 适用于新建、扩建或改建的永久性给水工程设计。 主要技术内容包括：总则、术语、格栅处理、预沉处理、预曝气、粉未活性炭、pH调节、预氧化、生物预处理、检测和控制等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 上海市政工程设计研究总院 参编单位： 中国市政工程中南设计研究院 |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  |  | 2009.11 征求意见稿 2010.03 送审稿 2010.10 报批稿 |
|  |  |  |  | 城镇污水处理厂臭气处理技术规程 |  |  | 制订 | 适用于新建、扩建或改建的永久性排水工程设计。主要技术内容包括：污水收集和处理过程中臭气的来源、臭气量的计算、减少臭气散发的措施、污水处理厂臭气的评价、污水处理构筑物处理的加盖和收集措施、污水处理产生的臭气处理措施、污水处理厂臭气的排放等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 上海市政工程设计研究总院 参编单位： 复旦大学 |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  |  | 2009.11 征求意见稿 2010.03 送审稿 2010.10 报批稿 |
|  |  |  |  | 供水水文地质钻探与管井施工操作规程 CJJ13-87 |  |  | 修订 | 适用于城乡供水水文地质钻探与管井工程施工。主要技术内容包括：基本规定；施工准备；钻探设备的安装与拆卸；钻探施工；成井工艺；抽水试验；机电设备的使用与维护；钻孔事故的预防和处理；井孔爆破；成果资料及工程验收等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国市政工程中南设计研究院 参编单位： 中南勘察设计院 中国市政工程西南设计研究院 中国市政工程东北设计研究院 |  |  |  | 2009.05～2010.05 |  |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.02 送审稿 2010.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 环境卫生设施设置标准 CJJ27-2005 |  |  | 修订 | 适用于城市、集镇和村庄环境卫生设施的设置。主要技术内容包括：基本规定；环境卫生公共设施；环境卫生工程设施；其他环境卫生设施；环境卫生专用车辆通道。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 上海市环境工程设计科学研究院有限公司 参编单位： 北京市环境卫生设计科学研究所 武汉市环境卫生科学设计研究院 天津市环境卫生工程设计研究所 |  |  |  | 2009.05～2010.05 |  |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.02 送审稿 2010.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 再生沥青混合料路面施工及验收规程 （替代CJJ 43-91） |  |  | 修订 | 适用于新建、改建道路工程中热拌、温拌及冷拌沥青混合料路面的施工、养护及验收。主要技术内容包括：基层、原材料、沥青旧料翻挖、再生沥青混合料配合比设计、再生沥青混合料的制备、再生沥青路面施工、质量标准和检查验收。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 上海市市政规划设计研究院 参编单位： 南京市市政工程公司 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 天津市市政工程研究院 苏州市容市政管理局 哈尔滨工业大学 深圳市海川实业股份有限公司 |  |  |  | 2009.05～2010.05 |  |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.02 送审稿 2010.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 污水自然处理工程技术规程 （替代CJJ/T54-93） |  |  | 修订 | 适用于城镇污水及城镇污水水质相近的工业废水处理工程的设计施工和验收。主要技术内容包括：分类、功能、设计方法、设计参数、进水要求、基本管理、施工和验收要求。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 哈尔滨工业大学 参编单位： 华南环境科学研究院 中科院武汉水生生物研究所 黑龙江环境科学研究院 |  |  |  | 2009.05～2010.05 |  |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.02 送审稿 2010.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 房屋渗漏修缮技术规程 CJJ62—95 |  |  | 修订 | 适用于房屋建筑中屋面、墙体、厕浴间及地下室渗漏的修缮。主要技术内容包括：屋面渗漏修缮工程、墙体渗漏修缮工程、厕浴间渗漏修缮工程、地下室渗漏修缮工程。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 河南国基建设集团有限公司 新浦建设集团有限公司 参编单位： 南京市房地产管理局 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 |  |  |  | 2009.05～2010.05 |  |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.02 送审稿 2010.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 城市地下水动态观测规程 CJJ/T76—98 |  |  | 修订 | 适用于城市、水源地及工程建设的地下水动态观测工作。主要技术内容包括：地下水动态观测网的布设、观测的内容和方法以及观测资料的整理、汇总、管理利用等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 建设综合勘察研究设计院 参编单位： 陕西省综合勘察设计院 北京市勘察设计研究院 |  |  |  | 2009.05～2011.05 |  |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 混凝土小型空心砌块建筑技术规程 JGJ/T14-2004 |  |  | 修订 | 适用于非抗震设防地区和抗震设防烈度为６度～８度地区，以混凝土小型空心砌块为墙体材料的砌块房屋建筑的设计与施工。主要技术内容包括：材料和砌体的计算指标；建筑设计与建筑节能设计；静力设计；抗震设计；施工及验收。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 四川省建筑科学研究院 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 参编单位： 北京市建筑设计研究院 哈尔滨工业大学 天津市建筑设计院 上海市申城建筑设计有限公司 四川省建筑设计院 浙江大学建筑设计院 成都市墙体革新与建筑节能办公室 |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  |  | 2010.04 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 城乡建设用地竖向规划规范 (替代CJJ83-99） |  |  | 修订 | 适用于各类城市的用地竖向规划。主要技术内容包括：竖向规划的深度、基本规定等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 四川省城乡规划设计研究院 参编单位： 沈阳市城市规划设计研究院 安徽省城乡规划设计研究院 沈阳市规划管理局 |  |  |  | 2009.05～2010.07 |  |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.03 送审稿 2010.07 报批稿 |
|  |  |  |  | 钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2003 |  |  | 修订 | 适用于建筑工程混凝土结构中的钢筋焊接施工及质量检验与验收。主要技术内容包括：钢筋电阻点焊、闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、气压焊和预埋件钢筋埋弧压力焊等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 陕西省建筑科学研究院 参编单位： 中国建筑科学研究院 北京建工集团有限责任公司 四川省建筑科学研究院 上海市建设工程质量检测行业协会 贵州省建设工程质量安全监督总站 中冶集团建筑研究总院 国家建筑钢材质量监督检验中心 福建三钢集团三安公司 中国水利水电第十二工程局施工科学研究所 |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  |  | 2010.04 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 图书馆建筑设计规范 JGJ38-99 |  |  | 修订 | 适用于新建、扩建和改建的公共图书馆、高等院校图书馆、科学研究图书馆及各类专门图书馆的建筑设计。主要技术内容包括：选址和总平面布置、建筑设计、文献资料防护、消防和疏散、建筑设备等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国建筑西北设计研究院有限公司 参编单位： 清华大学 东南大学 国家图书馆 上海图书馆 陕西省图书馆 文化部文化设施建设管理中心 |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  |  | 2010.04 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 托儿所、幼儿园建筑设计规范 JGJ39-87 |  |  | 修订 | 适用于新建、扩建的托儿所、幼儿园建筑设计。主要技术内容包括：选址和总平面布置，生活用房，服务用房，室内环境，建筑设备。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 黑龙江省建筑设计研究院 参编单位： 哈尔滨工业大学 |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  |  | 2010.04 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 剧场建筑设计规范 JGJ57-2000 |  |  | 修订 | 适用于面积大于200㎡，观众座位大于300座的剧场建筑的新建、改建和扩建建筑设计。主要技术内容包括：基地和总平面；前厅和休息厅、观众厅、舞台、后台的防火设计；声学设计及建筑设备。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国建筑西南设计研究院有限公司 参编单位： 中国艺术科学技术研究所 四川省消防研究所 中国建筑设计研究院 上海现代建筑设计（集团）有限公司 同济大学声学研究所 |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  |  | 2010.04 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 建筑施工安全检查标准 JGJ59-99 |  |  | 修订 | 适用于建筑施工企业及其主管部门对施工现场安全工作的检查和评价。主要技术内容包括：总则；术语；检查分类；检查评分办法等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 天津市建工集团（控股）有限公司 中国建筑业协会安全分会 参编单位： 天津市建工工程总承包有限公司 天津三建建筑工程有限公司 天津二建建筑工程有限公司 天津一建建筑工程有限公司 |  |  |  | 2009.05～2010.05 |  |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.02 送审稿 2010.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 交通客运站建筑设计规范 （替代JGJ60-99、JGJ86-92） |  |  | 修订 | 适用于新建、扩建和改建的客运码头、汽车客运站等建筑设计。主要技术内容包括：站址选择和总平面设计；站房、停车场及客运码头的节能环保、安保、无障碍设计、防火、建筑设备等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 大连市建筑设计研究院有限公司 甘肃省建筑设计研究院 参编单位： 中国交通公路规划设计院 交通部水运规划设计院 长安大学 长江航务管理局 |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  |  | 2010.04 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 旅馆建筑设计规范 JGJ62－90 |  |  | 修订 | 适应于新建、改建、扩建的各级、各类旅馆建筑设计。主要技术内容包括：基地和总平面、建筑设计、防火与疏散、室内环境、建筑设备等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国建筑设计研究院 参编单位： 上海现代建筑设计集团 深圳市建筑设计研究总院 同济大学建筑设计研究院 清华大学建筑设计研究院 |  |  |  | 2009.05～ 2011.05 |  |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 建筑地基处理技术规范 JGJ79-2002 |  |  | 修订 | 适用于各类工业、民用建筑物、构筑物地基处理工程。主要技术内容包括：换填垫层法；预压法；强夯法和强夯置换法；振冲法；砂石桩法；水泥粉煤灰碎石桩法；夯实水泥土桩法；水泥土搅拌法；高压喷射注浆法；石灰桩法；灰土挤密桩法和土挤密桩法；柱锤冲扩桩法；单液硅化法和碱液法等地基处理方法。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国建筑科学研究院 参编单位： 浙江大学 同济大学 天津大学 河北工业大学 西安建筑科技大学 机械工业勘察设计研究院 铁道部第四勘察设计院 湖北省建筑科学研究院 福建省建筑科学研究院 中航勘察设计研究院 |  |  |  | 2009.05～ 2011.05 |  |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 建筑岩土工程勘察基本术语标准 JGJ 84-92 |  |  | 修订 | 适用于建筑岩土工程勘察、设计、施工、监测以及教学、科研等。主要技术内容包括：工程地质、水文地质、岩土力学、岩土工程材料等基础学科的主要技术术语，岩土工程勘察、设计、施工、监测等方面的技术术语。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 建设综合勘察研究设计院 参编单位： 同济大学 陕西省综合勘察设计院 中国建筑工业出版社 中航勘察设计研究院 上海岩土工程勘察设计研究院 深圳市勘察测绘院 北京市工程咨询公司等 |  |  |  | 2009.05～ 2011.03 |  |  |  |  | 2010.07 征求意见稿 2010.10 送审稿 2011.03 报批稿 |
|  |  |  |  | 建筑工程地质钻探取样技术标准 （替代JGJ87-92） |  |  | 修订 | 适用于建筑场地与地基勘察中的地质钻探工作。主要技术内容包括：钻探点位测设、钻孔、探井、探槽、钻探编录与成果及回填。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中南勘察设计院 参编单位： 北京建设综合勘察研究院 西北综合勘察设计院 河北建设勘察研究院有限公司 |  |  |  | 2009.05～2010.05 |  |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.02 送审稿 2010.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 科研建筑设计规范 （替代JGJ91-93） |  |  | 修订 | 适用于民用建筑中的科研建筑及含科学研究用房的相关建筑类型。主要技术内容包括：分类、总体布局、科研办公、科研实验、科研博览及其相关专业等做相应的规定与说明。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中科院建筑设计研究院有限公司 参编单位： 清华大学建筑学院 东南工业建筑学院 哈尔滨工业大学建筑学院 天津大学建筑学院 中国科学院基本建设局 中元国际工程设计研究院 中国建筑科学研究院 中国航天工业规划设计研究院 |  |  |  | 2009.05～ 2011.05 |  |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程 JGJ95-2003 |  |  | 修订 | 适用于工业与民用房屋和一般构筑物采用冷轧带肋钢筋配筋的钢筋混凝土结构和先张法预应力混凝土中、小型结构构件的设计与施工。主要技术内容包括：材料、 设计基本规定、结构构件设计、构造规定、施工及验收。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国建筑科学研究院 中鑫建设集团有限公司 参编单位： 江苏省建筑科学研究院有限公司 同济大学 郑州大学 安阳市合力高速冷轧有限公司 |  |  |  | 2009.05～2010.05 |  |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.02 送审稿 2010.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 车库建筑设计规范 （替代JGJ100-98） |  |  | 修订 | 适用于新建、改建和扩建的地上和地下及机械式停车等各类独立式或附属式车库建筑。主要技术内容包括：库址和总平面布置、坡道式汽车库、机械式汽车库、建筑设备。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 北京建筑工程学院 参编单位： 浙江省城乡规划设计研究院 苏州城建环保学院 北京恩菲停车设备集团 上海建筑设计研究院 北京首汽集团公司 |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  |  | 2010.04 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 建筑与市政地下水控制技术规范 （替代JGJ111-98） |  |  | 修订 | 适用于新建、改建、扩建的建筑与市政工程基坑和地下工程的地下水控制（包括降水、帷幕止水等）。主要技术内容包括：地下水控制的勘察、设计（地下水控制的方法选择等）、施工、监测和维护，技术成果等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 建设综合勘察研究设计院 参编单位： 中国民航机场建设总公司 中兵勘察设计研究院 中航勘察设计研究院 冶金工业部建筑研究总院 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 上海岩土工程勘察设计研究院有限公司 北京市政第三工程公司 北京市勘察设计研究院有限公司 |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  |  | 2010.04 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 既有建筑地基基础加固技术规范 JGJ123-2000 |  |  | 修订 | 适用于既有建筑地基基础加固改造工程。主要技术内容包括：基本规定；地基基础的鉴定；设计计算；加固方法；预防补救加固；增层改造加固及纠倾移位加固等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国建筑科学研究院 参编单位： 北京交通大学 天津大学 福建省建筑科学研究院 河南省建筑科学研究院 中国建筑西南勘察设计研究院 |  |  |  | 2009.05～ 2011.05 |  |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 工程网络计划技术规程 JGJ/T121-99 |  |  | 修订 | 适用于工程建设的规划、设计、施工以及相关工作的计划中进度计划的编制与控制。主要技术内容包括：双代号网络计划；单代号网络计划；网络计划优化；网络计划检查；网络计划调整；网络计划计算机技术。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 南通建筑工程总承包有限公司 东南大学 参编单位： 南京工业大学 重庆大学 湖南大学 北京建筑工程学院 中国建筑一局（集团）有限公司 上海宝冶建设有限公司 苏州市建筑科学研究院有限公司 |  |  |  | 2009.05～2010.05 |  |  |  |  | 2009.12 征求意见稿 2010.02 送审稿 2010.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 殡仪馆建筑设计规范 JGJ124-99 |  |  | 修订 | 适用于城乡火葬殡仪馆（场）、土葬殡仪馆、殡仪服务中心、殡仪服务站及遗体存放中心的新建、改建、扩建工程的建筑设计。主要技术内容包括：各类殡仪建（构）筑物术语；分类与定义；使用功能分区、选址与总平面设计、建筑设计、防火设计、建筑设备等。 |  | 住房和城乡建设部、民政部 |  |  |  | 主编单位： 民政部一零一研究所 参编单位： 哈尔滨工业大学建筑工程学院 民政部社会事务司 民政部计划财务和机关事务司 黑龙江省建筑设计研究院哈尔滨市殡葬事务管理所 |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  |  | 2010.04 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 外墙饰面砖工程施工及验收规程 JGJ126-2000 |  |  | 修订 | 适用于采用陶瓷砖、玻璃马赛克等材料为外墙饰面材料，并采用满粘法施工的外墙饰面砖工程的设计、施工及验收。主要技术内容包括：外墙饰面砖、找平、粘结、勾缝材料要求，设计基本规定，施工要求，验收要求。增加在外墙外保温系统等基体上粘贴外墙饰面砖的要求。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国建筑科学研究院 浙江环宇建设集团 参编单位： 国家建筑工程质量监督检验中心 新星宇建设有限责任公司 四川省建设工程质量安全监督总站 哈尔滨市建筑工程设计研究院 |  |  |  | 2009.05～ 2011.05 |  |  |  |  | 2010.02 征求意见稿 2010.12 送审稿 2011.05 报批稿 |
|  |  |  |  | 体育馆声学设计及测量规程 JGJ/T131-2000 |  |  | 修订 | 适用于新建、改建和扩建体育馆（含游泳馆）的声学设计和声学测量。主要技术内容包括：建筑声学设计、噪声控制、扩声设计、声学测量等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国建筑科学研究院 参编单位： 北京市建筑设计研究院 中广电广播电影电视设计研究院 东南大学 |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  |  | 2010.04 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.12 报批稿 |
|  |  |  |  | 家用燃气燃烧器具安装及验收规程 CJJ12-99 |  |  | 修订 | 适用于家用燃气灶具、热水器、采暖热水炉等燃具的选型、安装和验收等。主要技术内容包括：燃具给排气；燃具的安装间距及防火；燃具安装及验收。增加半密闭式(烟道式)灶具工作时产生倒烟的燃气切断装置和燃具停用时产生串烟的烟气封闭装置。增加燃具热负荷上下限限定值的规定。增加实用烟道计算公式和基本设计参数。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 主编单位： 中国市政工程华北设计研究院 参编单位： 深圳火王燃器具公司 武汉市煤气公司 上海市煤气公司 重庆市天然气公司 天津费加罗电子有限公司 |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  |  | 2010.04 征求意见稿 2010.08 送审稿 2010.12 报批稿 |
| 三、研究项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程建设标准化条例研究 |  |  | 制订 | 工程建设标准管理的现状与存在的问题；制定《工程建设标准化条例》的必要性和可行性；《工程建设标准化条例》的主要内容和拟设立的主要制度。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 承担单位： 住房和城乡建设部标准定额研究所 |  |  |  |  | 2009.06～2010.06 |  |  |  | 2009.10 调研 2009.12 初稿 2010.06 研究报告 |
|  |  |  |  | 工程建设标准化年度发展报告研究 |  |  | 制订 | 研究范围：工程建设标准管理。主要内容：以工程建设标准化政策、相关数据及各级工程建设标准化机构开展的各项工作为基础，以反映工程建设标准化发展状况为目的，为工程建设标准化管理和决策提供支持，内容有工程建设标准化政策、工程建设标准化管理体制与标准体系、工程建设标准发展状况、工程建设标准化专项工作、专题研究等。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 承担单位： 住房和城乡建设部标准定额研究所 |  |  |  |  | 2009.05～ 2009.10 |  |  |  | 2009．06 征求意见稿 2009．08 送审稿 2009．10 报批稿 |
|  |  |  |  | 工程建设标准年度计划前期研究 |  |  | 制订 | 研究范围：工程建设标准管理。主要内容：工程建设国家标准、行业标准和产品标准计划编制项目的前期研究、调研与协调。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 承担单位： 住房和城乡建设部标准定额研究所 |  |  |  |  | 2009.06～2010.06 |  |  |  | （按具体工作要求） |
|  |  |  |  | 国家工程建设标准化信息网管理和维护 |  |  | 制订 | 研究范围：工程建设标准管理。主要内容：外网信息、管理系统维护、栏目更新与内外网技术升级。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 承担单位： 住房和城乡建设部标准定额研究所 |  |  |  |  | 2009.05～ 2010.05 |  |  |  | （按具体工作要求） |
|  |  |  |  | 工程建设标准化“十二五”发展规划前期研究 |  |  | 制订 | 研究范围：工程建设标准化。主要内容：全面分析工程建设标准化发展所面临的国内国际形势，对“十一五”期间工程建设标准化工作进行全面的总结，评估工程建设标准化“十一五”规划完成情况，总结制定“十一五”规划取得的经验，明确“十二五”期间工程建设标准化发展的指导思想、目标、原则及各项发展措施。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 承担单位： 住房和城乡建设部标准定额研究所 |  |  |  |  | 2009.05 ～2010.03 |  |  |  | 2009．09 征求意见稿 2009．12 送审稿 2010．03 报批稿 |
|  |  |  |  | 工程建设标准应对气候变化影响相关问题的前期研究 |  |  | 制订 | 研究范围：工程建设标准与气候变化。主要内容：研究全球气候变化的情况及引起气候变化的原因，探讨气候变化对我国经济社会产生的影响，分析国际社会应对气候变化所采取的措施及我国当前应对气候变化的相关政策措施，探明工程建设标准与气候变化之间的关系，为下一步深入研究打下基础。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 承担单位： 住房和城乡建设部标准定额研究所 哈尔滨工业大学 北京交通大学 |  |  |  |  | 2009.05～ 2010.3 |  |  |  | 2009．09 征求意见稿 2009．12 送审稿 2010．03 报批稿 |
|  |  |  |  | 工程建设标准贯彻落实节能减排方针的研究 |  |  | 制订 | 综述国家对建设行业节能减排的要求和建设行业节能减排的目标，分析建设行业节能减排的必要性和工程建设标准制修订过程中落实节能减排方针的重要意义。通过研究节能减排与工程建设标准的关系，给出工程建设标准制修订过程中落实节能减排方针的原则、程序、相关工作要求和制度保证等，使节能减排方针在工程建设标准制修订过程中得以确实体现，以实现建设行业节能减排的目标要求。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 承担单位： 哈尔滨工业大学 住房和城乡建设部标准定额研究所 |  |  |  |  | 2009.05～2010.12 |  |  |  | 2009．12 征求意见稿 2010．06 送审稿 2010．12 报批稿 |
|  |  |  |  | 绿色建筑评价标准体系研究 |  |  | 制订 | 适用范围：对不同气候区、不同经济社会条件地区、以及不同地区资源条件下的主要建筑类型的绿色评价。主要技术内容：通过分析现行评价体系应用现状、比较国内外绿色建筑评价体系框架的优缺点、借鉴其他国家成功经验，结合我国当前建设管理特点，设计符合我国国情的绿色建筑评价体系框架及评价方法，作为制定绿色建筑评价标准体系的基础。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 承担单位： 住房和城乡建设部科技发展促进中心 清华大学 中国建筑科学研究院 |  |  |  |  | 2009.06～2010.05 |  |  |  | 2009．10 体系框架 2010．03 典型项目试评 2010．05 完成专题报告 |
|  |  |  |  | 公共建筑火灾荷载极限水平研究 |  |  | 制订 | 研究国内公共建筑单位火灾荷载数值，允许单位面积最大火灾荷载值，为消防规范制修订提供依据。 |  | 公安部 |  |  |  | 承担单位： 公安部四川消防研究所 |  |  |  |  | 2009.04～2011.04 |  |  |  | 2009.09 调研 2010.03 统计分析 2011.04 建模、试验，完成报告 |
|  |  |  |  | 文物建筑防火技术研究 |  |  | 制订 | 研究文物建筑的火灾危险性和消防安全管理现状，提出有效消防安全保护的基本原则和方法，研究文物建筑火灾防控关键性技术措施，加强火灾危险源控制，研究现有消防规范与仿古建筑防火设计的结合。 |  | 公安部 |  |  |  | 承担单位： 山西省公安消防总队 公安部沈阳消防研究所 云南省公安消防总队 |  |  |  |  | 2009.02～2010.12 |  |  |  | 2009.04 调研 2010.09 项目研究 2011.12 完成报告 |
|  |  |  |  | 工程建设标准实施现状及政策建议研究 |  |  | 制订 | 分析工程建设标准贯彻落实现状，研究标准实施与回馈修正模式，提出改革国内现行标准制定、修正原则和方法。 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 承担单位： 新疆生产建设兵团建设局 新疆生产建设兵团建工师 石河子大学 |  |  |  |  | 2009.02～2010.03 |  |  |  | 2009．04 现状研究分析 2009．12 完成专题报告 2010．03 完成综合报告 |
|  |  |  |  | 工程计价依据体系研究 |  |  | 制订 | 适用于指导、规范工业与民用建筑工程估算、概算、合同价和结算的工程计价依据的编制工作。主要内容：各类计价依据的作用、表现形式以及体系框架 |  | 住房和城乡建设部 |  |  |  | 承担单位： 国家建材工业标准定额总站 住房和城乡建设部标准定额研究所 北京交通大学 中电联电力工程定额站 铁道工程定额所 安徽省建设工程造价管理总站 甘肃省建设工程造价管理总站 |  |  |  |  | 2009.06～2010.05 |  |  |  | 2009．12 征求意见稿 2010．03 送审稿 2010．05 报批稿 |